[image: image1.emf]УКРАЇНА
Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

27.04.2016 




Нетішин



 № 167/2016

Про підсумки проходження опалювального сезону 2015/2016 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року 

Відповідно до підпункту 1 пункту "а" статті 30, пункт 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою забезпечення належної і своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року, виконавчий комітет Нетішинської міської ради  в и р і ш и в:

1. Роботу підприємств міста, що здійснюють свою господарську діяльність у сфері житлово-комунального господарства, з проходження опалювального сезону 2015/2016 року визнати задовільною.

2. Підприємствам міста, що здійснюють свою господарську діяльність у сфері житлово-комунального господарства (ВП "ХАЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом", КП НМР "ЖКО" та КП НМР "Благоустрій"), затвердити плани заходів з підготовки галузі до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року за формами згідно з додатками 1, 2, 3 та 4, про виконання яких інформувати виконавчий комітет Нетішинської міської ради від 01 травня до 01 листопада 2016 року.

3. Керівникам підприємств міста, що здійснюють свою господарську діяльність у сфері житлово-комунального господарства, при підготовці галузі до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року, звернути особливу увагу на:

3.1.1. підготовку об’єктів соціальної сфери та житлового фонду комунального і відомчого підпорядкування;

3.1.2. здійснення обстеження мереж тепло-, водопостачання, систем каналізації, за підсумками якого розробити графік проведення необхідних ремонтних робіт;

3.2. виконання робіт та взяти під постійний контроль підготовку житлово-комунальної галузі до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року згідно з розробленими заходами, зокрема щодо:

3.2.1. ефективного використання енергоресурсів і розрахунків за них;

3.2.2. забезпечення житлово-комунальними послугами установ соціальної сфери, населення, інших споживачів міста;

2

3.2.3. проведення постійної роз’яснювальної роботи, із залученням засобів масової інформації, з питань енергозбереження, погашення боргів і розрахунків за енергоносії та надані житлово-комунальні послуги серед усіх категорій споживачів та підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи взимку.

4. Відділу комунального господарства виконавчого комітету Нетішинської міської ради, починаючи від 01 травня до 01 листопада 2016 року станом на 01 та              15 число кожного місяця інформувати управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунальної галузі міста до роботи в осінньо-зимовий період                    2016/2017 року.

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Скибу П.П.

Міський голова








О.О.Супрунюк

Додаток 1

Місто Нетішин
ЗАХОДИ

по підготовці багатоквартирного житлового фонду та об’єктів соціальної сфери 

до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.

станом на _________ 2016 року

	№ з/п
	Види робіт
	Код 

рядка
	Одиниця виміру
	Завдання 

з підготовки
	Фактично 

підготов-лено
	% 

підго-товки
	К-ть

паспорт.

готовності, шт
	К-ть актів готовності

шт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього
	1
	Од.
	104
	
	
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Житловий фонд комунальної власності
	2
	Од.
	96
	
	
	
	

	
	2. Житловий фонд ОСББ, ЖБК
	3
	Од.
	7
	
	
	
	

	
	3. Житловий фонд  громадської (колективної) власності
	4
	Од.
	
	
	
	
	

	
	4. Відомчий житловий фонд - всього
	5
	Од.
	1
	
	
	
	

	
	У тому числі:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Міненерговугілля
	6
	Од.
	1
	
	
	
	

	
	- Мінекономрозитку
	7
	Од.
	-
	
	
	
	

	
	- МОЗ
	8
	Од.
	-
	
	
	
	

	
	- МОНмолодьспорт
	9
	Од.
	-
	
	
	
	

	
	- Міноборони
	10
	Од.
	-
	
	
	
	

	
	- Мінінфраструктури
	11
	Од.
	-
	
	
	
	

	
	- Інші
	12
	Од.
	-
	
	
	
	

	1.1
	Комплексна підготовка будинків з централізованим опаленням до зими з видачею паспортів готовності
	13
	Од.
	-
	
	
	
	

	1.2
	Заповнення систем опалення
	14
	Од.
	-
	
	
	
	

	1.3
	Кількість будинків обладнаних ІТП
	15
	Од.
	10
	
	
	
	

	2
	Житловий фонд комунальної власності, з нього, у якому проводиться:
	16
	
	
	
	
	
	

	
	- ремонт покрівлі
	17
	Од.
	53
	
	
	
	

	
	- ремонт (заміна) опалювальних систем
	18
	Од.
	96
	
	
	
	

	
	- промивання опалювальних систем
	19
	Од.
	96
	
	
	
	

	
	- ремонт систем гарячого водопостачання
	20
	Од.
	96
	
	
	
	

	
	- ремонт систем холодного водопостачання
	21
	Од.
	96
	
	
	
	

	
	- ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових)
	22
	Од.
	96
	
	
	
	

	
	- ремонт опалювальних печей
	23
	Од.
	
	
	
	
	

	
	- ремонт теплоізоляції будинкових мереж опалення
	24
	Од.
	6
	
	
	
	

	
	- ремонт герметизації  інженерних вводів в будинках
	25
	Од.
	
	
	
	
	

	
	- ремонт засклення вікон сходових клітин
	26
	Од.
	287
	
	
	
	

	
	- ремонт , заміна вхідних дверей в будинках 
	27
	Од.
	12
	
	
	
	

	
	- ремонт  ліфтів
	28
	Од.
	261
	
	
	
	

	3
	Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення  - всього
	29
	Од.
	
	
	
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- загальноосвітні навчальні заклади
	30
	Од.
	4
	
	
	
	

	
	- дошкільні навчальні  заклади
	31
	Од.
	8
	
	
	
	

	
	- заклади охорони здоров′я
	32
	Од.
	1
	
	
	
	

	4
	Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності.
	33
	тис. грн.
	4143,7
	
	
	
	


Додаток 2

Місто Нетішин

ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства  до роботи

в осінньо-зимовий період 2016/17 року

станом на ________ 2016 року

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж _84,13_ км   

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж __76,26__ км    

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих __1__ од.   

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих __4__ од.   

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих  __6___ од.   

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих __1__ од.   

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів _-_ од.   

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин ___17____ од.

	№ з/п
	Види робіт
	Код

рядка
	Одиниця виміру
	Завдання з підготов-ки
	Фактично підготовлено
	% підгото-вки

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі
	
	
	
	
	

	
	Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього
	1
	км
	0
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	

	
	комунальних мереж
	2
	км
	
	
	

	
	відомчих  мереж
	3
	км
	0
	
	

	
	Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього
	4
	км
	
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	

	
	комунальних мереж
	5
	км
	
	
	

	
	відомчих  мереж
	6
	км
	
	
	

	2
	Підготовка споруд та обладнання
	
	
	
	
	

	
	Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього
	7
	одиниць
	1
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	

	
	комунальних ВНС
	8
	одиниць
	
	
	

	
	відомчих  ВНС
	9
	одиниць
	1
	
	

	
	Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього
	10
	одиниць
	4
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	

	
	комунальних КНС
	11
	одиниць
	
	
	

	
	відомчих  КНС
	12
	одиниць
	4
	
	

	
	Водопровідних  очисних споруд /ВОС/, всього
	13
	одиниць
	6
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	

	
	комунальних ВОС
	14
	одиниць
	
	
	

	
	відомчих  ВОС
	15
	одиниць
	6
	
	

	
	Каналізаційних  очисних споруд /КОС/, всього
	16
	одиниць
	1
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	

	
	комунальних КОС
	17
	одиниць
	
	
	

	
	відомчих  КОС
	18
	одиниць
	1
	
	

	
	Водозаборів з поверхневих джерел, всього
	19
	одиниць
	
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	

	
	комунальних водозаборів
	20
	одиниць
	
	
	

	
	відомчих  водозаборів
	21
	одиниць
	
	
	

	
	У тому числі:
	
	
	
	
	

	
	Свердловин,  всього
	22
	одиниць
	17
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	

	
	комунальних свердловин
	23
	одиниць
	
	
	

	
	відомчих  свердловин
	24
	одиниць
	17
	
	

	3
	Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання  та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування)
	25
	тис. грн.
	
	
	


Додаток 3

Місто Нетішин

ЗАХОДИ

по підготовці об’єктів теплопостачання  до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років станом на _________ 2016 року

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень _-_ одиниць _-_ МВт/год

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських, 

селищних та відомчих теплових мереж ____68,711__ км 

	№ з/п
	Види робіт
	Код рядка
	Одиниця виміру
	Всього в експлуатації
	Завдання з підготовки
	Фактично 

підготовлено
	% підготов-ки
	Кіль-кість актів готов-ності

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	Підготовка котелень – всього
	1
	одиниць
	
	
	
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень)
	2
	одиниць
	
	
	
	
	

	
	1.2. Відомчі котельні - всього
	3
	одиниць
	
	
	
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	
	
	

	
	- Міненерговугілля
	4
	одиниць
	
	
	
	
	

	
	- Мінекономрозвитку
	5
	одиниць
	
	
	
	
	

	
	- МОЗ
	6
	одиниць
	
	
	
	
	

	
	- МОНмолодьспорт
	7
	одиниць
	
	
	
	
	

	
	- Міноборони
	8
	одиниць
	
	
	
	
	

	
	- Мінінфраструктури
	9
	одиниць
	
	
	
	
	

	
	- Інші
	10
	одиниць
	
	
	
	
	

	2
	Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього 
	11
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1. Комунальні котельні місцевих рад
	12
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	
	2.2. Відомчі котельні  - всього 
	13
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Міненерговугілля
	14
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	
	- Мінекономрозвитку
	15
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	
	- МОЗ
	16
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	
	- МОНмолодьспорт
	17
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	
	- Міноборони
	18
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	
	- Мінінфраструктури
	19
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	
	- Інші
	20
	одиниць
	Х
	
	
	
	 

	3
	Заміна котлів - всього
	21
	одиниць
	
	
	
	
	 

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.1. На комунальних котельнях місцевих рад 
	22
	одиниць
	
	
	
	
	 

	
	3.2. На відомчих котельнях -всього
	23
	одиниць
	
	
	
	
	 

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	- Міненерговугілля
	24
	одиниць
	
	
	
	
	 

	
	- Мінекономрозвитку
	25
	одиниць
	
	
	
	
	 

	
	- МОЗ
	26
	одиниць
	
	
	
	
	 

	
	- МОНмолодьспорт
	27
	одиниць
	
	
	
	
	 

	
	- Міноборони
	28
	одиниць
	
	
	
	
	 

	
	- Мінінфраструктури
	29
	одиниць
	
	
	
	
	 

	
	- Інші
	30
	одиниць
	
	
	
	
	 

	4
	Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад 
	31
	одиниць
	
	
	
	
	 

	5
	Підготовка теплових  мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього 
	32
	км
	68,711
	6,100
	
	
	 

	
	у тому числі:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад
	33
	км
	
	
	
	
	 

	
	5.2. Мережі відомчих котелень – всього 
	34
	км
	
	
	
	
	 

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Міненерговугілля
	35
	км
	
	
	
	
	 

	
	- Мінекономрозвитку
	36
	км
	
	
	
	
	 

	
	- МОЗ
	37
	км
	
	
	
	
	 

	
	- МОНмолодьспорт
	38
	км
	
	
	
	
	 

	
	- Міноборони
	39
	км
	
	
	
	
	 

	
	- Мінінфраструктури
	40
	км
	
	
	
	
	 

	
	- Інші
	41
	км
	
	
	
	
	 

	6
	Протяжність теплових  мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього
	42
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього
	43
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	з них:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- на попередньо тепло ізольовані ППУ
	44
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	6.2. Мережі відомчих котелень всього
	45
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	у тому числі:
	
	
	 
	
	
	
	 

	
	- Міненерговугілля
	46
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	- Мінекономрозвитку
	47
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	- МОЗ
	48
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	- МОНмолодьспорт
	49
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	- Міноборони
	50
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	- Мінінфраструктури
	51
	км
	Х
	
	
	
	 

	
	- Інші
	52
	км
	Х
	
	
	
	 

	7
	Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад
	53
	одиниць
	18
	18
	
	
	 

	8
	Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування)
	54
	тис. грн.
	Х
	
	
	
	 

	Створення запасу палива на початок опалювального сезону 
	

	1
	Вугілля – всього
	55
	тонн
	Х
	
	
	
	Х

	
	у тому числі:
	
	
	 
	
	
	
	 

	
	1.1. На комунальних котельнях місцевих рад
	56
	тонн
	Х
	
	
	
	Х

	
	1.2. На відомчих котельнях
	57
	тонн
	Х
	
	
	
	Х

	2
	Рідке паливо – всього
	58
	тонн
	Х
	
	
	
	Х

	
	у тому числі:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1. На комунальних котельнях місцевих рад
	59
	тонн
	Х
	
	
	
	Х

	
	2.2. На відомчих котельнях
	60
	тонн
	Х
	
	
	
	Х


Додаток  4

ЗАХОДИ

щодо підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період  2016-2017 років

станом на __________2016 року

	№
	Адміністративно-територіальна одиниця
	Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг


	Підготовка спеціалізованої техніки
	Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організаціях за укладеними договорами
	Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації)
	Заготівля посипочного матеріалу та  реагентів

	
	
	план
	факт
	%
	обсяг фінансув.
	план
	факт
	%
	обсяг фінансув.
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	обсяг фінансув.
	план
	факт
	%
	обсяг фінансув.

	
	
	Тис.м2
	Тис.м2
	
	Тис.грн.
	од
	од
	
	Тис.грн
	од
	од
	
	тис.од.
	тис.од.
	
	тис.грн
	Тис.т
	Тис.т
	
	Тис.грн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	м. Нетішин
	32,187
	
	
	
	17
	
	
	
	1
	
	
	0,05
	
	
	
	1,2
	
	
	


� EMBED Word.Picture.8 ���








[image: image2.png]


_1519620975.doc
[image: image1.png]






