ПРОЄКТ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

___.__.2026					Нетішин				  № ____/2026

Про затвердження порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Нетішинської міської територіальної громади

Відповідно до статті 40, частини другої, пункту 3 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства від 28 серпня 2025 № 352 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення та діяльності місцевих інвестиційних рад та Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади)», виконавчий комітет Нетішинської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Нетішинської міської територіальної громади згідно з додатком.

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради забезпечити дотримання вимог цього рішення під час розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Івана Романюка.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

___.06.2026 № ___/2026

ПОРЯДОК

розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Нетішинської міської територіальної громади

1. Цей порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Нетішинської міської територіальної громади (далі - середньостроковий план).

2. Середньостроковий план створює основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями на місцевому рівні, що забезпечить оптимізацію використання бюджетних коштів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування та дозволить зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проєктах (далі - проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі - програма).

Частиною третьою статті 752 Бюджетного кодексу України встановлено, що пріоритетні галузі та основні напрями публічного інвестування відповідно до цілей державної політики в розрізі сфер діяльності для регіону (територіальної громади), відповідний орієнтовний розподіл бюджетних коштів за рахунок усіх джерел, наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій визначаються середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади), що готується одночасно з прогнозом місцевого бюджету.

3. Середньостроковий план розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання прогнозу місцевого бюджету відділом економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради (далі – відділ економіки) на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого комітету Нетішинської міської ради (далі – структурні підрозділі) відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування в межах доведеного фінансовим управлінням виконавчого комітету Нетішинської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

4. Середньостроковий план формується з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (далі - Єдина інформаційна система).

5. Відділ економіки для підготовки проєкту середньострокового плану:

- використовує перелік галузей (секторів) для публічного інвестування та підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених для публічних інвестицій держави;

2

- формує перелік галузей (секторів) та підсекторів галузей для публічного інвестування із урахуванням рекомендацій, отриманих від структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування;

- формує наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі аналізу документів стратегічного планування Нетішинської міської територіальної громади та із урахуванням рекомендацій, отриманих від структурних підрозділів.

6. Відділ економіки надсилає до структурних підрозділів, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, запит про подання пропозицій до середньострокового плану (додаток 1 до порядку) та інструктивний лист (додаток 2 до порядку) про формування таких пропозицій (далі - інструкція), який повинен містити, зокрема, підходи до визначення основних напрямів публічного інвестування (із обов’язковим урахуванням діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проектів, цільових показників напрямів публічного інвестування, а також із урахуванням конкретності, вимірюваності, досяжності, релевантності таких цільових показників), підходи до визначення орієнтовних фінансових потреб щодо здійснення публічних інвестицій і розрахунків, що обґрунтовують такі потреби, а також особливості подання таких пропозицій.

7. Пропозиції до середньострокового плану готуються структурними підрозділами, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, на основі Стратегії розвитку Нетішинської міської територіальної громади і переліку галузей (секторів) для публічного інвестування.

Пропозиція до середньострокового плану повинна містити інформацію щодо:

- галузі (сектору) для публічного інвестування;

- підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування;

- напрямів публічного інвестування у відповідних галузях (секторах) із обов’язковим визначенням рейтингового списку пріоритетності на дату подання пропозиції, що узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Нетішинської міської територіальної громади;

- цільових показників напряму публічного інвестування та їх планових значень, які передбачається досягнути, та індикаторів вимірювання цільових показників. Такі показники визначаються із урахуванням наскрізних стратегічних цілей і повинні бути узгоджені із показниками виконання завдань, визначених Стратегією розвитку Нетішинської міської територіальної громади;

- орієнтовних фінансових потреб для здійснення публічних інвестицій разом із розрахунками, що обґрунтовують такі потреби;

- діючих публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій (за наявності), що реалізуються в межах відповідних напрямів, з урахуванням планів їх реалізації.

8. Структурні підрозділи, відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування, забезпечують складання пропозицій до середньострокового плану і подають їх відділу економіки у 15-денний термін з дня надсилання інструкції.

3

9. Аналіз пропозицій до середньострокового плану, поданих структурними підрозділами, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, узагальнення отриманої інформації та формування проєкту середньострокового плану здійснюється відділом економіки.

10. У разі виявлення за результатами аналізу невідповідності пропозиції до середньострокового плану вимогам інструкції та пункту 7 цього порядку відділ економіки протягом семи робочих днів з дня реєстрації такої пропозиції повертає її для доопрацювання структурному підрозділу, відповідальному за галузь (сектор) для публічного інвестування. Наявність орфографічних, синтаксичних або граматичних помилок, які не спотворюють змісту пропозиції, не є підставою для її повернення.

11. Структурні підрозділи, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування, протягом п’яти робочих днів з дня отримання від відділу економіки повідомлення забезпечують доопрацювання пропозицій до середньострокового плану та повторне їх подання.

12. Відділ економіки проводить повторний аналіз пропозицій до середньострокового плану протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання.

13. У разі необхідності відділ економіки проводить консультації із структурними підрозділами, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, для узгодження позицій щодо пропозицій до середньострокового плану.

14. Фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради доводить до відділу економіки інформацію щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

Після доведення фінансовим управлінням виконавчого комітету Нетішинської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період відділ економіки протягом десяти робочих днів формує пропозиції щодо попереднього розподілу такого обсягу публічних інвестицій між галузями (секторами) для публічного інвестування з урахуванням:

- обсягу публічних інвестицій, необхідного для продовження (завершення) реалізації розпочатих публічних інвестиційних проектів (у тому числі тих, що включені до програми публічних інвестицій), з урахуванням планів їх реалізації;

- обсягу публічних інвестицій, що може бути спрямований на фінансування інших напрямів публічного інвестування, відповідно до рейтингових списків напрямів публічного інвестування у відповідних галузях (секторах) з урахуванням пропозицій (рекомендацій) місцевої інвестиційної ради щодо стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій на відповідний середньостроковий період (у разі їх наявності).

Пропозиції щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій між галузями (секторами) для публічного інвестування доводяться відділом економіки до структурних підрозділів, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, шляхом надсилання таких пропозицій.

4

15. Структурні підрозділи, відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування, у строк, що становить не більш як п’ять робочих днів з дня отримання від відділу економіки пропозицій щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій між галузями (секторами) для публічного інвестування, забезпечують формування пропозицій щодо розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування в межах доведеного відділом економіки орієнтовного граничного обсягу публічних інвестицій у відповідній галузі (секторі) для публічного інвестування та подання таких пропозицій до відділу економіки разом із відповідними обґрунтуваннями.

16. Відділ економіки проводить аналіз поданих структурними підрозділами, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, пропозицій щодо розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування на відповідність доведеним орієнтовним граничним обсягам публічних інвестицій у відповідній галузі (секторі) і вимогам цього Порядку та інструкції.

За результатами розгляду пропозицій до середньострокового плану відділ економіки готує проєкт середньострокового плану.

17. Відділ економіки подає на схвалення місцевої інвестиційної ради сформований проєкт середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності.

18. Відділ економіки подає фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради проєкт середньострокового плану, схвалений місцевою інвестиційною радою.

19. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради подає проєкт середньострокового плану, схвалений місцевою інвестиційною радою, на затвердження виконавчого комітету міської ради одночасно із проєктом бюджету Нетішинської міської територіальної громади.

20. Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими публічними інвестиційними проєктами та програмами публічних інвестицій, цільові показники напрямів публічного інвестування і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок всіх джерел;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

21. Результати виконання середньострокового плану визначаються на підставі проведення моніторингу.

22. Основними завданнями моніторингу реалізації середньострокового плану є:

- забезпечення ефективного здійснення публічних інвестицій;

- забезпечення відділу економіки адміністративними даними та аналітичною інформацією про виконання середньострокового плану.

5

23. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться щороку шляхом аналізу структурними підрозділами, відповідальними за галузь (сектор) для публічного інвестування, здійснення публічних інвестицій за напрямами публічного інвестування (у тому числі діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проєктів) і подання до 15 лютого відділу економіки моніторингового звіту за формою, визначеною Методичними рекомендаціями щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади), затвердженими наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства від 28 серпня 2025 року № 352..

24. За результатами аналізу моніторингових звітів, поданих структурними підрозділами, відповідальними за галузь (сектор) для публічного інвестування, відділ економіки складає зведений моніторинговий звіт, до якого в разі необхідності додаються висновки, рекомендації чи зауваження щодо результатів виконання окремих показників середньострокового плану.

25. Відділ економіки подає зведений моніторинговий звіт на розгляд і схвалення місцевої інвестиційної ради.

26. У разі необхідності місцева інвестиційна рада за результатами розгляду зведеного моніторингового звіту подає виконавчому комітету Нетішинської міської ради пропозиції щодо розв’язання проблем, виявлених під час проведення моніторингу реалізації середньострокового плану.

27. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться із використанням Єдиної інформаційної системи.

28. Результати моніторингу реалізації середньострокового плану враховуються під час розроблення середньострокового плану на наступний період.

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради								Любов ОЦАБРИКА

Додаток 1 до порядку

Пропозиція 
до середньострокового плану Нетішинської міської територіальної громади

___________________________________________________________________________________________________

(структурний підрозділ)

Галузь (сектор) для публічного інвестування _________________________________________________________________

Підсектор*______________________________________________________________________________________________

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) грн | План на поточний рік (202___) грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 202__ | 202__ | 202___ |
| Напрям 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| Стратегічний документ | Посилання на документ | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер завдання | Назва завдання |

2

| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва цільового показника | Базове значення | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 202__ рік | Цільове значення 202__ рік | Цільове значення 202__ рік |
| Індикатори вимірювання цільових показників |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення | Одиниця вимірювання | Джерело показника | значення 202__ рік | значення 202__ рік | значення 202__ рік |

| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерії відповідності | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма |

3

| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 | Джерело інформації |

Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб

Начальник відділу економіки  												Наталія ЗАРІЦЬКА

Додаток 2 до Порядку

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ

щодо формування пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Нетішинської міської територіальної громади

Цей інструктивний лист використовується під час формування пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Нетішинської міської територіальної громади (далі - середньостроковий план) для відповідальних за галузі (сектори) секторальних підрозділів виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Абзацом другим частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України встановлено, що середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади) розробляється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією (виконавчим органом відповідної місцевої ради) на підставі пропозицій структурних підрозділів такого органу відповідно до цілей і завдань документів стратегічного планування в межах доведеного місцевим фінансовим органом орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

Пропозиція до середньострокового плану складається за формою згідно з додатком 1 до порядку та має містити:

- Поле “Галузь (сектор) для публічного інвестування”, в якому зазначають конкретну назву галузі (сектора), якої стосується пропозиція до середньострокового плану.

- Поле “Підсектор”, в якому зазначають конкретну назву підсектора у межах галузі (сектора), до якої формується пропозиція до середньострокового плану. Вибір підсектору дозволяє уточнити область, в якій будуть здійснюватися інвестиції, та допомагає зосередитися на специфічних потребах і можливостях, що існують у цій сфері.

- Графу “Напрям публічного інвестування”, в якій зазначають коротку назву, що відображає суть даного напряму. Напрям публічного інвестування означає конкретну сферу діяльності територіальної громади в рамках певних секторів (галузей), куди спрямовуються публічні фінансові ресурси для підготовки та реалізації проєктів і програм і визначається за рейтингом пріоритетності (де 1-найвища пріоритетність, n-найнижча пріоритетність).

- Графу “Обґрунтування напряму”, в якій зазначають обґрунтування, чому цей напрям є важливим для реалізації. Тут слід обґрунтувати значення напряму для розвитку відповідної галузі (сектору), продемонструвати його вплив на економічний, соціальний чи екологічний прогрес, а також вказати на потреби та проблеми, які він має вирішити.

2

- Графу “Фактичні витрати на реалізацію напряму, грн”, в якій зазначають обсяг вже витрачених коштів, якщо проєкт/програма, що пов’язана з даним напрямом, вже реалізуються.

- Графу “План на поточний рік, грн”, в якій зазначають суму коштів, яка потрібна для реалізації обраного напряму в такому році та яка дозволить визначити фінансові ресурси, що планується залучити для виконання запланованих заходів та реалізації проєктів/програм у зазначеному періоді.

- Графу “Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, грн”, в якій зазначають орієнтовні фінансові потреби для реалізації обраного напряму у розрізі кожного року.

- Графу “Стратегічний документ”, в якій зазначають назву стратегічного документу, зокрема стратегія розвитку Нетішинської міської територіальної громади.

- Графу “Посилання на документ”, в якій зазначають URL-адресу з відкритих джерел, де можна знайти стратегічний документ. Це може бути посилання на офіційний веб-сайт, портал чи інший ресурс, де документ доступний для загального ознайомлення.

- Графу “Операційний рівень, пов'язане завдання”, в якій зазначають номер завдання зі Стратегії, якщо такий є, а також у відповідному полі слід вписати повну назву завдання зі Стратегії для встановлення чіткого зв'язку між діями відповідального структурного підрозділу в рамках обраного напрямку публічних інвестицій та стратегічними цілями, викладеними у Стратегії.

- Графу “Цільові показники”, в якій зазначають конкретні цільові показники до кожного напряму публічного інвестування з урахуванням наскрізних стратегічних цілей (енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерну рівність, цифровізація, безбар’єрність (у разі можливості застосування) здійснення публічних інвестицій, що дозволять виміряти ефективність та результативність виконання такого напряму, а також відслідковувати прогрес. Ці показники повинні бути конкретні, вимірювані, досяжні та релевантні. Для кожного цільового показника заповнюють наступні поля: “Назва цільового показника” - конкретний показник, що характеризує очікуваний результат; “Базове значення” - фактичне значення показника на момент формування напряму; “Одиниця вимірювання” вкажіть, в яких одиницях вимірюється показник (наприклад, відсотки, одиниці, гривні тощо); “Джерело показника” зазначте, звідки беруться дані для розрахунку цільового показника (статистика, внутрішні звіти, дослідження або інші достовірні джерела); “Цільове значення 20__ рік” - значення показника на перший рік середньострокового періоду (враховуючи попереднє значення); “Цільове значення 20__ рік” аналогічно, значення показника на другий рік середньострокового періоду; “Цільове значення 20__ рік” - значення показника на третій рік середньострокового періоду.

Крім того, слід зазначити, що значення показників для другого та третього років середньострокового періоду розраховуються за формулою:

3

цільове значення другого року середньострокового періоду = значення на перший рік середньострокового періоду + N;

цільове значення третього року середньострокового періоду= значення на другий рік середньострокового періоду + N;

у випадках, коли реалізація напряму публічного інвестування запланована на більше ніж три роки середньострокового періоду, необхідно додатково зазначити цільові показники для цих років. У випадках, коли реалізація напряму публічного інвестування запланована на більше ніж три роки необхідно додатково зазначити цільові показники для цих років. Це дозволить комплексно оцінити результати та забезпечити належне прогнозування ефективності публічних інвестицій.

- Графу "Індикатори вимірювання цільових показників", в якій зазначається абсолютне значення (штук, людей, кілометрів, одиниць, тощо. Мінімум 1 для кожного цільового показника).

- Графу "Назва критерію відповідності", в якій зазначають критерії, що встановлюють параметри входження для проєктів та програм до обраного напряму. Ці критерії повинні містити вимоги, відповідно до яких майбутні подані проєкти та програми можуть бути віднесені до цього напрямку публічного інвестування.

- Графу "Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні)", в якій зазначають "Рівні застосування: ПІП" та "Рівні застосування: Програма" необхідно вказати, чи стосуються наведені питання конкретних проєктів/програм (так/ні).

В блоці "Секторально-специфічні питання та контрольні питання", необхідно заповнити наступні поля:

- “Секторальне питання”. Необхідно сформувати питання, відповіді на які надаватимуться відповідальними структурними підрозділами за проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки та/або експертної оцінки, такі питання допоможуть оцінювачу повно та об'єктивно оцінити майбутній проєкт/програму на галузевій (секторальній) експертній оцінці та/або експертній оцінці проєктів/програм, які претендуватимуть на потрапляння до обраного напряму.

- "Рівні застосування: ПІП" та "Рівні застосування: Програма". Необхідно вказати, чи стосуються наведені питання конкретних проєктів/програм (так/ні).

- “Контрольне питання 1". Сформулюйте контрольне питання, яке допоможе зрозуміти сутність проєкту та його відповідність критеріям, які будуть ставитись ініціатору проєкту/програми та допоможуть відповідальному структурному підрозділу за проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки та/або експертної оцінки сформулювати повну, точну відповідь на секторальне питання, оскільки при виборі напряму публічного інвестування, з яким пов’язаний відповідний проєкт/програма, ініціатор повинен надати додаткову інформацію та/або відповіді на сформовані відповідальним структурним підрозділом за проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки та/або експертної оцінки рівні питання.

4

- "Варіанти відповідей до контрольного питання 1". Надайте можливі варіанти відповідей, що розкривають сутність контрольного запитання і будуть корисними для оцінювача.

- "Контрольне питання 2". Сформулюйте ще одне контрольне запитання, яке доповнює перше та сприятиме більш повному аналізу.

- "Варіанти відповідей до контрольного питання 2". Надайте можливі варіанти відповідей на друге контрольне питання, що дозволяють скласти цілісну картину проєкту.

- Графу "Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб", у якій необхідно обґрунтувати та пояснити орієнтовні фінансові потреби для реалізації публічних інвестицій в розрізі кожного напряму на відповідний період.

Ці потреби повинні бути представлені з поділом за роками та з урахуванням цільових показників для кожного року.

У разі зміни/доповнень Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України до інструктивного листа щодо формування пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади) відділ економіки коригує подання пропозицій до середньострокового плану Нетішинської міської територіальної громади, які визначені у цій інструкції.

Начальник відділу економіки						Наталія ЗАРІЦЬКА