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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

___.08.2026					Нетішин				  № ____/2026


Про затвердження середньостроко-вого плану пріоритетних публічних інвестицій Нетішинської міської територіальної громади на 2027 - 2029 роки 


Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 28, частини другої, пункту 3 частини четвертої статті 42, пункту 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75-2 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» зі змінами, наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від                   28 серпня 2025 року № 352 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення та діяльності місцевих інвестиційних рад та Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньо-строкового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади)» зі змінами, рішень виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 14 серпня 2025 року № 370/2025 «Про утворення міської інвестиційної ради» та від 11 червня 2026 року № 385/2026 «Про затвердження порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Нетішинської міської територіальної громади», проєкту Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Нетішинської міської територіальної громади, схваленого Місцевою інвестиційною радою                  04 серпня 2026 року, виконавчий комітет Нетішинської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Нетішинської міської територіальної громади на 2027 - 2029 роки згідно з додатком. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Івана Романюка.

Секретар міської ради 							Іван РОМАНЮК

Додаток 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого 
комітету міської ради
___08.2026 №___/2026

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН 
пріоритетних публічних інвестицій Нетішинської міської 
територіальної громади на 2027 - 2029 роки

Загальна частина
Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі – середньо-строковий план) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 11 червня 2026 року № 385 «Про затвердження порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Нетішинської міської територіальної громади».
У процесі реалізації першого середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади на 2026-2028 роки було забезпечено, зокрема, узгодження пріоритетів публічних інвестицій із документами стратегічного планування на місцевому рівні, бюджетним плануванням, започатковано формування єдиних підходів до оцінки проектів та програм, формування Єдиного проектного портфеля та Галузевого проектного портфеля.
Середньостроковий план визначає: 
- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій; 
- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування; 
- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;
- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування. 
Визначення пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів публічного інвестування здійснюється на основі поєднання результатів секторального аналізу потреб, оцінки їх впливу на економічну активність та соціальну стабільність, з урахуванням пропозицій (рекомендацій) Місцевої інвестиційної ради щодо стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій на відповідний середньостроковий період.
Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проектів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України. 
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Описова частина
Середньостроковий план розроблено відділом економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради на підставі пропозицій відділів, управлінь виконав-чого комітету Нетішинської міської ради, комунальних підприємств відповідно до цілей і завдань, визначених Стратегією розвитку Нетішинської міської територіальної громади на період до 2027 року, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим управлінням виконавчого комітету Нетішинської міської ради. 
Середньостроковий план публічних інвестицій на 2027–2029 роки структуро-вано відповідно до оновленої логіки системи управління публічними інвести-ціями та включає визначення наскрізних стратегічних цілей, пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування, основних напрямів публічного інвестування, у тому числі за діючими проектами та програмами (за наявності), цільових показників напрямів публічного інвестування, орієнтовний розподіл коштів за рахунок усіх джерел фінансування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій
На 2027-2029 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, цифровізація, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність (у разі можливості їх застосування). 
Реалізація цих цілей є фундаментальною умовою сталого розвитку та зміцнення соціальної справедливості. Вона передбачає перехід до раціональної моделі енергоспоживання, цифрову трансформацію управлінських процесів та адаптацію інфраструктури до кліматичних змін. Особлива увага приділяється створенню безбар’єрного простору, де принципи універсального дизайну та рівності прав гарантують безперешкодний доступ до послуг для всіх верств населення, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, незалежно від їхньої статі чи соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування
Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані, є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період. 
До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування у 2027- 2029 роках належать:
Освіта і наука
Охорона здоров'я 
Соціальна сфера
Громадська безпека 
Муніципальна інфраструктура та послуги 
Культура та інформація
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Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування
Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування формуються у межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування та є структурними складовими в межах відповідної галузі. Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування дозволяють диференціювати галузь (сектор) для публічного інвестування на відповідні складові, в яких будуть здійснюватися публічні інвестиції, та допомагають зосередитись на специфічних потребах і можливостях, що існують у конкретних сферах. 
До СПІ 2027-2029 включено 9 підсекторів в межах 6 галузей (секторів) для публічного інвестування.

Основні напрями публічного інвестування
Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями стратегії розвитку Нетішинської МТГ на період до 2027 року, Державної стратегії регіонального розвитку України, галузевих (секторальних) стратегій у розрізі сфер державної політики. 
Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось виконавчими органами Нетішинської міської ради (відділами, управліннями виконавчого комітету Нетішинської міської ради), комунальними підприємствами з урахуванням завдань, визначених стратегією розвитку Нетішинської МТГ на період до 2027 року. 
Для публічного інвестування, було подано до виконавчого комітету Нетішинської міської ради пропозиції до середньострокового плану, що містили 20 напрямів для публічного інвестування, з яких визначено основними та включено до СПІ 2027-2029 20 напрямів публічного інвестування.

Фінансова структура публічних інвестицій
Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027– 2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:
												грн
	Показник
	2027 рік (прогноз)
	2028 рік (прогноз)
	2029 рік (прогноз)
	Разом 2027-2029 роки (прогноз)

	Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, у тому числі за рахунок:
	60 000 000
	60 000 000
	70 000 000
	190 000 000

	коштів місцевого бюджету, у тому числі:
	60 000 000
	60 000 000
	70 000 000
	190 000 000

	співфінансування заходів щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій
	30 000 000
	30 000 000
	35 000 000
	95 000 000

	міжбюджетних трансфертів з державного бюджету
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	місцевих запозичень
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	інших джерел
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Разом
	60 000 000
	60 000 000
	70 000 000
	190 000 000
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Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027, 2028, 2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням виконавчого комітету Нетішинської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:
грн
	Галузь (сектор)
	Граничний розподіл 2027 рік 
	Граничний розподіл на 2028 рік 
	Граничний розподіл на 2029 рік 
	Граничний розподіл на середньост-роковий період

	Освіта і наука
	18 000 000
	18 000 000
	21 000 000
	57 000 000

	Охорона здоров’я
	12 000 000
	12 000 000
	14 000 000
	38 000 000

	Громадська безпека
	12 000 000
	12 000 000
	14 000 000
	38 000 000

	Соціальна сфера
	12 000 000
	12 000 000
	14 000 000
	38 000 000

	Муніципальна інфраструктура
	5 000 000
	5 000 000
	6 000 000
	16 000 000

	Культура та інформація
	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	3 000 000

	Разом
	60  000 000
	60 000 000
	70 000 000
	190 000 000



Підсумки та перспективи
Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Нетішинської МТГ на 2027–2029 роки є ключовим інструментом реалізації державної політики у сфері управління публічними інвестиціями, спрямованим на забезпечення відновлення, модернізації та сталого розвитку в умовах воєнних викликів і післявоєнної трансформації. 
СПІ 2027–2029 створює основу для підвищення довіри міжнародних партнерів та приватних інвесторів завдяки визначенню чітких державних пріоритетів, прогнозованості державної політики та прозорості процесів планування і реалізації публічних інвестицій.
Важливо зазначити, що лише ті проекти та програми, що відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в СПІ 2027-                   2029 можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.
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Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука 
Найменування виконавчого органу або структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування) - Управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради 
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 18 000 тис.грн

	Підсектор галузі (сектору) для пуб-лічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значе-ння, %
	Планове значення
	Стратегія

	
	
	
	
	2027 рік, %
	2028 рік, %
	2029 рік, %
	

	Освіта
	Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти
	Частка захисних споруд цивіль-ного захисту (укриттів), які пот-ребують реконструкції, ремонту
	23
	38
	54
	75
	Стратегія розвитку Нетішинської міської територіальної громади на період до 2027 року


	
	
	Рівень забезпечення закладів дошкільної освіти спорудами цивільного захисту
	75
	88
	100
	
	

	Освіта
	
	Частка здобувачів загальної середньої освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту
	95
	100
	
	
	

	Освіта
	Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо
	Рівень приведення закладів шкільної освіти у відповідність до державних стандартів
	50
	70
	90
	100
	

	Освіта
	Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)
	Частка модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти
	40
	60
	80
	100
	

	Освіта
	Енергоефективність та енергозалежність будівель закладів та установ освіти
	Рівень зниження витрат на опалення та/або електроенергію після впровадження заходів з  під-вищення енергоефективності
	100
	90
	85
	65
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	Освіта
	Реконструкція, відновлення, ремонт та нове будівництво інфраструктури закладів освіти та будівництво нових закладів освіти
	Рівень оновленої інфраструктури закладів освіти шляхом здійснення ремонтів, реконструкцій, модернізацій
	25
	50
	75
	100
	Стратегія розвитку Нетішинської міської територіальної громади на період до 2027 року

	
	
	Частка збудованих нових закладів освіти 
	0
	100
	
	
	

	
	
	Рівень оновленої інфраструктури закладів освіти шляхом нового будівництва
	0
	40
	50
	100
	

	Освіта
	Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти
	Частка закладів освіти, які облаштовані системою протипожежного захисту та блискавкозахисту
	71
	100
	
	
	

	Освіта
	Забезпечення інтелектуального і творчого потенціалу дітей у закладах позашкільної освіти
	Рівень забезпечення потреби у закладах позашкільної освіти
	0
	100
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Галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров’я
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради 
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 12 000 тис.грн

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значе-ння, %
	Планове значення
	Стратегія

	
	
	
	
	2027 рік, %
	2028 рік, %
	2029 рік, %
	

	Розбудова та  модернізація системи охорони здоров'я
	Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури
	Рівень оновлення закладів охорони здоров’я шляхом здійснення ремонтів, реконструкцій, модернізацій
	65
	70
	85
	90
	Стратегія розвитку Нетішинської міської територіальної громади на період до 2027 року

	
	
	Рівень охоплення населення якісними медичними послугами
	70
	80
	85
	90
	

	Розбудова та  модернізація системи охорони здоров'я
	Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами
	Підвищення рівня оснащення закладів охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням та технологіями
	70
	80
	90
	100
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Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –Виконавчий комітет Нетішинської міської ради 
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 12 000 тис.грн

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значе-ння, %
	Планове значення
	Стратегія

	
	
	
	
	2027 рік, %
	2028 рік, %
	2029 рік, %
	

	Ветерани
	Розвиток мережі ветеранських просторів
	Частка ветеранів та їхніх сімей, родин, загиблих (померлих) Захисників та Захисниць, полонених та зниклих безвісти, охоплених послугами
	0
	100
	
	
	Стратегія розвитку Нетішинської міської територіальної громади на період до 2027 року

	Ветерани
	Створення та розвиток об’єктів меморіальної інфраструктури
	Частка побудованих, створених Алей Слави та Пам’яті
	0
	100
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Галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради 
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 12 000 тис. грн
\
	Підсектор галузі (сектору) для пуб-лічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значе-ння, %
	Планове значення
	Стратегія

	
	
	
	
	2027 рік, %
	2028 рік, %
	2029 рік, %
	

	Цивільний захист
	Оновлення фонду захисних споруд цивільного захисту (протирадіацій-них укриттів) та об’єктів спеціаль-ної соціальної інфраструктури, зокрема адміністративних будівель, публічних просторів, житлових будинків на території громади
	Частка будівель, які обладнано захисними спорудами
	55
	75
	95
	100
	Стратегія розвитку Нетішинської міської територіальної громади на період до
2027 року

	Цивільний захист
	Забезпечення захисту населення, громадської безпеки та розвиток безпекової інфраструктури
	Рівень забезпечення населення оповіщенням
	90
	100
	
	
	

	Цивільний захист
	Забезпечення захисту населення, громадської безпеки та розвиток безпекової інфраструктури
	Частка побудованих, відремонто-ваних, реконструйованих об’єктів інфраструктури для запобігання дорожньо-транспортних пригод
	55
	75
	95
	100
	

	
	
	Частка збудованих інженерних конструк-цій, призначених для безперебійного й безпечного руху пішоходів через природні чи штучні перешкоди (річки, яри, інші дороги тощо)
	0
	100
	
	
	

	
	
	Рівень забезпечення відновлення та роз-витку муніципальної інфраструктури
	45
	65
	85
	100
	

	
	
	Частка будівель, в яких встановлено альтернативні види палива
	0
	100
	
	
	

	
	
	Частка об’єктів, облаштованих місцями пам’яті
	0
	100
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Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –Виконавчий комітет Нетішинської міської ради 
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 5 000 тис.грн

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значе-ння, %
	Планове значення
	Стратегія

	
	
	
	
	2027 рік, %
	2028 рік, %
	2029 рік, %
	

	Розбудова та віднов-лення інфраструк-тури субнаціональ-них органів влади
	Розбудова та модернізація інфраструктури територіальної громади
	Рівень забезпечення розвитку комунальної інфраструктури
	55
	75
	95
	100
	Стратегія розвитку Нетішинської міської територіальної громади на період до 2027 року

	
	
	Частка завершених безбар'єрних маршрутів
	5
	8
	15
	20
	

	Розбудова та  відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади
	Комплексний розвиток населених пунктів громади
	Цифровізація послуг у громаді (адміністративні, % від загальної кількості послуг)
	55
	75
	85
	100
	

	
	
	Рівень відремонтованої/модернізо-ваної транспортної інфраструктури
	60
	70
	80
	100
	

	
	
	Рівень відремонтованих/модер-нізованих закладів охорони здоров’я (% від кількості закладів)
	85
	90
	100
	
	

	
	
	Рівень відремонтованих/модер-нізованих житлових будинків
	45
	55
	65
	70
	

	Водопостачання та водовідведення 
	Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопоста-чання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії
	Рівень охоплення населених пунктів системами централізованого водопостачання та водовідведення
	85
	100
	
	
	

	
	
	Рівень забезпечення мешканців громади питною водою
	95
	100
	
	
	

	
	
	Рівень забезпечення безперебійного відведення стічних і талих вод шляхом реконструкції зливної каналізації
	75
	100
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	Містобудування і благоустрій
	Підвищення енергоефективності
	Частка модернізованих мереж електропостачання
	75
	85
	100
	
	Стратегія розвитку Нетішинської міської територіальної громади на період до 2027 року

	
	
	Частка будівель, в яких впроваджено енергоефективні заходи
	45
	55
	75
	
	

	
	Розвиток та модернізація транспортної інфраструктури
	Рівень модернізованої, відновленої транспортної інфраструктури 
	35
	55
	75
	95
	

	Захисні споруди об'єктів інфраструктури
	Будівництво, модернізація та захист об’єктів   інфраструктури територіальної громади для забезпечення їх стійкості до загроз та безперервності надання життєво важливих послуг
	Частка об'єктів інфраструктури, на яких проведено заходи із захисту
	65
	85
	100
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Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація
Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради 
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 1 000 тис.грн

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значе-ння, %
	Планове значення
	Стратегія

	
	
	
	
	2027 рік, %
	2028 рік, %
	2029 рік, %
	

	Культурна спадщина та національна пам’ять
	Розбудова та модернізація закладів культури
	Рівень відремонтованих/модер-нізованих закладів культури (% від кількості закладів)
	40
	60
	100
	
	Стратегія розвитку Нетішинської міської територіальної громади на період до 2027 року
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