ПРОЄКТ

[image: image1.jpg]



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

___.05.2026




Нетішин



  № ____/2026

Про підсумки проходження опалювального періоду 2025/2026 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року 

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30, частини другої, пункту 3 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», листа Хмельницької обласної військової адміністрації від 07 травня 2026 року № 98/38-22-4405/2026, з метою забезпечення належної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період і своєчасного початку опалювального періоду 2026/2027 року, виконавчий комітет Нетішинської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Інформацію про підсумки проходження опалювального періоду 2025/2026 року взяти до відома згідно з додатком 1.

2. Роботу підприємств Нетішинської міської територіальної громади              (далі – Нетішинська міська ТГ), що здійснюють свою господарську діяльність у сфері житлово-комунального господарства, з проходження опалювального періоду 2025/2026 року визнати задовільною.

3. Підприємствам Нетішинської міської ТГ, що здійснюють свою господарську діяльність у сфері житлово-комунального господарства                   (філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», КП НМР «ЖКО»,                  КП НМР «Благоустрій»), затвердити плани заходів з підготовки галузі до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року за формами згідно з  додатками 2, 3, 4 та 5, про виконання яких інформувати виконавчий комітет Нетішинської міської ради щомісяця 12 та 28 числа починаючи від 28 травня 2026 року та до початку опалювального періоду 2026/2027 року.
2

4. Керівникам підприємств, організацій та установ, що здійснюють свою господарську діяльність у сфері житлово-комунального господарства та послуг, при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року, звернути особливу увагу на:

4.1. підготовку об’єктів соціальної сфери та житлового фонду усіх форм власності;
4.2. здійснення обстеження мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, за підсумками якого розробити графік проведення необхідних ремонтних робіт;

4.3. виконання робіт та взяття під постійний контроль підготовку житлово-комунальної галузі громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року згідно з розробленими заходами, зокрема щодо:

4.3.1. ефективного використання енергоресурсів і розрахунків за них;

4.3.2. забезпечення житлово-комунальними послугами установ соціальної сфери, населення, інших споживачів громади;

4.3.3. проведення постійної роз’яснювальної роботи із залученням засобів масової інформації з питань енергозбереження, погашення боргів і розрахунків за енергоносії та надані житлово-комунальні послуги серед усіх категорій споживачів та підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи взимку.

5. Управителям багатоквартирних будинків, ОСББ забезпечити:

5.1. своєчасну комплексну підготовку багатоквартирних житлових будинків до опалювального періоду 2026/2027 року з складанням акта готовності об’єкта у термін до 15 вересня 2026 року із дотриманням нормативно-правових актів у сфері теплопостачання;

5.2. наявність необхідної кількості піщано-соляної суміші та інвентарю для боротьби з ожеледицею.

6. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Нетішинської міської ради, починаючи від 28 травня 2026 року та до початку опалювального періоду 2026/2027 року станом на 12 та 28 число кожного місяця інформувати Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної військової адміністрації про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунальної галузі та соціальної сфери Нетішинської міської ТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Дениса Захарківа.
Секретар міської ради






Іван РОМАНЮК
Додаток 1

до рішення виконавчого 

комітету міської ради

___.05.2026 № _____/2026
ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки проходження опалювального періоду 2025/2026 року

Опалювальний період 2025/2026 року на території Нетішинської міської територіальної громади (далі – Нетішинська міська ТГ) пройшов стабільно, без зривів та надзвичайних ситуацій.
Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 09 квітня 2026 року № 233/2026 «Про завершення опалювального періоду 2025/2026 року на території Нетішинської міської територіальної громади» вирішено завершити опалювальний період на території Нетішинської міської ТГ від 15 квітня 2026 року. Фактично опалювальний період завершився у місті Нетішин 15 квітня 2026 року. 

Усі об’єкти житлово-комунального господарства та соціальної сфери Нетішинської міської ТГ були своєчасно та належним чином підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду 2025/2026 року. Опалювальний період 2025/2026 року у житловому фонді розпочато 15 жовтня 2025 року, у закладах освіти, культури та охорони здоров’я від 29 вересня 2025 року.

До виконання робіт з підготовки населених пунктів громади до осінньо-зимового періоду були задіяні такі підприємства: КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом».

Інформація про підготовку житлових будинків, які перебувають у підпорядкуванні ОСББ, ПП «Нетішин-Управбуд» та ВП «КТУ» філії «ЦБМР» АТ «Українська залізниця» до виконавчого комітету не надходила.
Протягом підготовчого періоду згідно графіку підготовки до опалювального періоду 2025/2026 року були проведені поточні ремонти систем опалення в житлових будинках, управителем яких є КП НМР «ЖКО», також виконано ремонт елеваторних вузлів в житлових будинках на загальну суму 221337,00 гривень.

Для забезпечення безперебійної роботи системи опалення в осінньо-зимовий період 2025/2026 року в житлових будинках, управителем яких є КП НМР «ЖКО», було організовано роботу працівників дільниці по обслуговуванню та ремонту сантехобладнання, забезпечено їх обладнанням, матеріалами та інструментом в повному обсязі для оперативного реагування та вчасного надання послуг. Обсяг коштів, використаних КП НМР «ЖКО» на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді міста становив 2409000,00 гривень.
Багатоповерхові житлові будинки до роботи в осінньо-зимовий період 2025/ 2026 року у м. Нетішин підготовлені із підписанням паспортів і актів готовності.

Для забезпечення безпеки руху на вулично-дорожній мережі Нетішинської міської ТГ протягом підготовчого періоду проведено поточні ремонти вулиць та доріг громади.
Загальний обсяг виконаних робіт складає 25043 кв. м на                                  суму 5127230,00 гривень, що становить 101% від плану.

В осінньо-зимовий період 2025/2026 року КП НМР «Благоустрій» було задіяно  16  одиниць  прибиральної  та  снігоочисної  техніки,  а також залучено 

2

послуги сторонньої організації із використанням екскаватора-навантажувача JCB 3 CX на суму 140 400,00 гривень.

Підприємство було забезпечене шанцевими інструментами, паливно-мастильними та посипковими матеріалами. Для посипання доріг і вулиць взимку заготовлено посипкового матеріалу та реагентів (пісок, відсів, сіль технічна) 3707,00 тон, що складає 166 % від плану. Використано посипкового матеріалу 1217,75 тон, з них: пісок 725,02 т. на суму 115507,40 грн; відсів 351,46 т. на суму 48535,72 грн; сіль технічна 141,27 т. на суму 569647,75 гривень.
Забезпечення комунальними послугами теплопостачання, холодного, гарячого водопостачання та водовідведення міста здійснюється централізованим господарсь-ко-питним і технічним водопроводами, утримання та обслуговування яких здійснює комунальне господарство філії «ВП «ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом». 

Комунальним господарством філії «ВП «ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» об’єкти до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року підготовлені на 100%:
- 18 центральних теплових пунктів;

- 1 водопровідна насосна станція (ВНС);

- 4 каналізаційні насосні станції (КНС);

- 6 водопровідних очисних споруд (ВОС);

- 1 каналізаційна очисна споруда (КОС);

- 16 свердловин;

Проведена належна підготовка об’єктів соціально-культурного призначення громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року, у тому числі: заклад охорони здоров’я (КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин»). Протягом підготовки до ОЗП закладом проведено поточні ремонти мережевих бойлерів – 2 шт, системи зовнішнього теплопостачання – 1 шт, системи внутрішньобудинкового теплопостачання – 2 шт, системи гарячого водопостачання - 1 шт, системи холодного водопостачання – 1 шт. Крім того, як благодійна допомога, встановлено 6 резервних електрогенераторів загальною потужністю – 592,8 кВт.

Ускладнень в забезпеченні роботи КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» під час опалювального періоду не виникало.
Заклади культури громади 100% підготовлені до осінньо-зимового періоду 2025/2026 року.
У КЗ «Палац культури міста Нетішин» проведено комплекс організаційно-технічних заходів, а саме: 

-
проведена перевірка внутрішньобудинкової мережі;

-
проведена ревізія запірної арматури (крани, вентилі);

-
частково проведена ізоляція трубопроводів в підвальних приміщеннях;

-
перевірено стан вікон, дверей, усунення тепловтрат).

Використано теплової енергії протягом опалювального періоду 1 198 Гкал.

У КЗ «Старокривинський будинок культури» застосовується електричне опалення частини приміщень. Впродовж опалювального періоду було часте від-ключення електроенергії. Заплановано для опалення взимку 14463 кВт, фактично використано протягом опалювального періоду 2025/2026 років 11595 кВт.

Протягом ОП 2025/2026 років КЗ «Нетішинський міський Будинок культури» було використано 31,92 куб.м. твердого палива (дров).
3

Опалювальний період 2025/2026 року у закладах освіти пройшов стабільно, без зривів та надзвичайних ситуацій. Станом на 01.05.2026 заборгованість за оплату енергоносіїв у закладах освіти Нетішинської міської ТГ відсутня.
Робочою групою виконавчого комітету Нетішинської міської ради 13 та  14 серпня 2025 року проведена перевірка закладів освіти Нетішинської міської ТГ на предмет готовності до нового 2025/2026 навчального року. За результатами перевірки всі заклади освіти Нетішинської міської ТГ готові до роботи в 2025/2026 навчальному році з урахуванням місткості укриття.

Проведено ремонтно-опоряджувальні роботи з підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року.

Проведено перевірку захисних споруд цивільного захисту закладів освіти, за результатами складено Акти оцінки стану готовності ЗСЦЗ. Усі укриття уком-плектовано нарами, партами та стільцями, наявна технічна та питна вода, у примі-щеннях здійснено пофарбування кімнат, вбиральнь, входів у ПРУ стін та підлоги.
Виконано вимоги протипожежної безпеки: облаштовані пожежні щити необхід-ним шанцевим інструментом, придбані захисні екрани (кошма), вогнегасники та їх кріплення, діелектричні килими, пожежні рукави та стволи; проведена пере-зарядка вогнегасників, перевірка та випробування внутрішніх кранів та їх облад-нання пожежними рукавами, заміри опору ізоляції, проводиться цілодобове спостереження та технічне обслуговування пожежної сигналізації, розробка планів евакуації, проходження навчання з пожежної безпеки та цивільного захисту.
Загальна сума коштів, використаних закладами освіти на виконання заходів з протипожежної безпеки, за 2025 рік становить 1 093 113,19 гривень, станом на 01 травня 2026 року 110 807,95 гривень.

З метою забезпечення організації безпечного дитячого харчування, створення умов організації освітнього процесу під час можливих віялових відключень чи повного блекауту в умовах воєнного стану усі заклади освіти Нетішинської міської ТГ забезпечені джерелом резервного живлення – дизельним генератором.

Для зменшення споживання енергоносіїв та витрат на їх оплату проводяться заходи з енергозбереження. Поступово міняється електротехнічне обладнання в закладах освіти Нетішинської МТГ. Сума використаних коштів у 2025 році на заходи з енергозбереження становить 4 374 590 грн.
Багатоквартирний житловий фонд м. Нетішин та об’єкти соціальної сфери Нетішинської міської ТГ фактично були готові до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року на 100%. 

На території громади було забезпечено постійну готовність до функціонування пунктів незламності та передбачено можливість оперативного розгортання додаткових пунктів у разі загрози виникнення НС.

Для оперативного реагування на можливі НС техногенного та природного характеру на об’єктах житлово-комунального господарства громади створено аварійні бригади в постійному режимі. Аварійні бригади були оснащені необхідним інструментом, засобами захисту та необхідною технікою.
Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради




Любов ОЦАБРИКА
Додаток 2

до рішення виконавчого 

комітету міської ради

___.05.2026 № ____/2026
ПЛАН ЗАХОДІВ

комплексної підготовки житлового фонду Нетішинської міської 
територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року
	№ 
з/п
	Види   робіт
	Код рядка
	Одиниця виміру
	Завдання з підготовки 2026 рік
	Фактично підготов-лено
	% підго-товки

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1





	Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності -  всього
	1
	од.
	122
	 
	 

	
	у тому числі які обслуговуються:
	 

	
	1.Управителями (КП НМР ЖКО)
	2
	од.
	26
	 
	 

	
	2. ОСББ, ЖБК
	3
	од.
	90
	 
	 

	
	3.Відомчий житловий фонд, всього
	4
	од.
	6
	 
	 

	1.1
	Кількість будинків з централізованим теплопостачанням і видачею  паспортів  готовності **
	5
	од.
	119
	 
	 

	1.2
	Кількість будинків обладнанних ІТП 
	6
	од.
	0
	 
	 

	1.3
	Кількість будинків обладнанних даховими котельнями
	7
	 
	0
	 
	 

	2





	Житловий фонд, який обслуговується управителем КП НМР ЖКО, у якому проводиться:
	 

	
	 - ремонт покрівлі
	8
	од.
	2
	 
	 

	
	 - ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання
	9
	од.
	26
	 
	 

	
	 - промивання  внутрішньобудинкових систем теплопостачання
	10
	од.
	26
	 
	 

	
	- ремонт внутрішньобудинкових систем постачання гарячої води
	11
	од.
	26
	 
	 

	
	 - ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання
	12
	од.
	26
	 
	 

	
	 - ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання
	13
	од.
	26
	 
	 

	
	 - ремонт опалювальних печей
	14
	од.
	х
	 
	 

	3
	Обсяги коштів (за рахунок усіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді (з пункту 2)
	15
	тис.
грн.
	1 282,00
	 
	 

	4
	Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення - всього 
	16
	од.
	16
	 
	 

	
	у тому числі:
	 

	
	 - дошкільні навчальні заклади
	17
	од.
	8
	 
	 

	
	 - заклади освіти*
	18
	од.
	6
	 
	 

	
	 - заклади охорони здоров'я
	19
	од.
	2
	 
	 

	5
	Обсяги коштів для підготовки об'єктів соціально-культурного призначення
	20
	тис.
грн.
	3 857,00
	 
	 


* - школи, коледжі, ліцеї, вищі навчальні заклади тощо
Керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради




Любов ОЦАБРИКА
Додаток 3
до рішення виконавчого 

комітету міської ради
___.05.2026 № ____/2026
ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки об'єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Нетішинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року

	
	Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж ________ км   

	
	Загальна кількість  мереж водовідведення з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж ________ км    

	
	Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих _______ од.   

	
	Загальна кількість насосних станцій водовідведення з врахуванням сільських, селищних та відомчих _______ од.   

	
	Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих  ______ од.   

	
	Загальна кількість очисних споруд водовідведення з врахуванням сільських, селищних та відомчих ______ од.   

	
	Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів __ од.   

	
	Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин _________ од.
	

	
	
	
	
	
	

	№ з/п
	Види робіт
	Одиниця виміру
	Завдання з підготовки
	Фактично підготовлено
	% підготовки

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	1
	Підготовка мереж централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього
	км
	 
	 
	 

	
	у тому числі:
	 
	
	
	 

	 
	комунальних мереж
	км
	 
	 
	 

	 
	відомчих  мереж
	км
	 
	 
	 

	 
	Ремонт або замінах мереж централізованого водовідведення, всього
	км
	 
	 
	 

	 
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 

	 
	комунальних мереж
	км
	 
	 
	 

	 
	відомчих  мереж
	км
	 
	 
	 

	2
	Підготовка споруд та обладнання
	 
	 
	 
	 

	 
	Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього
	од.
	 
	 
	 

	 
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 

	 
	комунальних ВНС
	од.
	 
	 
	 

	 
	відомчих  ВНС
	од.
	 
	 
	 

	 
	Насосних станцій водовідведення /НСВ/, всього
	од.
	 
	 
	 

	 
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 

	 
	комунальних НСВ
	од.
	 
	 
	 

	 
	відомчих  НСВ
	од.
	 
	 
	 


2

	 
	Водопровідних  очисних споруд /ВОС/, всього
	од.
	 
	 
	 

	 
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 

	 
	комунальних ВОС
	од.
	 
	 
	 

	 
	відомчих  ВОС
	од.
	 
	 
	 

	 
	Очисних споруд водовідведення /ОСВ/, всього
	од.
	 
	 
	 

	 
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 

	 
	комунальних КОС
	од.
	 
	 
	 

	 
	відомчих  КОС
	од.
	 
	 
	 

	 
	Водозаборів з поверхневих джерел, всього
	од.
	 
	 
	 

	 
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 

	 
	комунальних водозаборів
	од.
	 
	 
	 

	 
	відомчих  водозаборів
	од.
	 
	 
	 

	 
	Свердловин,  всього
	од.
	 
	 
	 

	 
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 

	 
	комунальних свердловин
	од.
	 
	 
	 

	 
	відомчих  свердловин
	од.
	 
	 
	 

	3
	Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт об`єктів водопостачання  та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування)
	тис. грн.
	 
	 
	 


Керуючий справами 

виконавчого комітету 

міської ради







Любов ОЦАБРИКА
Додаток 4
до рішення виконавчого 

комітету міської ради
___.05.2026 № ____/2026
ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки об’єктів теплопостачання Нетішинської міської
територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року
	№ з/п
	Види робіт
	Одиниця виміру
	Всього в експлуа-тації
	Завдання з підготов-ки
	Фактично підготов-лено
	% підготов-ки
	Кількість актів го-товності

	1
	Підготовка котелень – всього
	од.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1. Комунальні котельні місцевих рад 
	од.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2. Відомчі котельні 
	од.
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Підлягають капіталь-ному ремонту або реконструкції – всього 
	од.
	 
	 
	 
	 
	Х

	
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1. Комунальні котельні місцевих рад
	од.
	 
	 
	 
	 
	Х

	
	2.2. Відомчі котельні
	од.
	 
	 
	 
	 
	Х

	3
	Заміна котлів - всього
	од.
	 
	 
	 
	 
	Х

	
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.1. На комунальних котельнях місцевих рад 
	од.
	 
	 
	 
	 
	Х

	
	3.2. На відомчих котельнях
	од.
	 
	 
	 
	 
	Х

	4
	Капітальний ремонт котлів комунальних котелень місцевих рад 
	од.
	 
	 
	 
	 
	Х

	5
	Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього 
	км
	 
	 
	 
	 
	Х

	
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад
	км
	 
	 
	 
	 
	Х

	
	5.2. Мережі відомчих котелень 
	км
	 
	 
	 
	 
	Х

	6
	Протяжність теплових  мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього
	км
	 
	 
	 
	 
	Х

	
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього
	км
	 
	 
	 
	 
	Х

	
	з них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- на попередньо тепло- ізольовані ППУ
	км
	 
	 
	 
	 
	Х

	
	6.2. Мережі відомчих котелень
	км
	 
	 
	 
	 
	Х


2

	7
	Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад
	од.
	 
	 
	 
	 
	Х

	8
	Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт об'єктів теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування)
	тис. грн.
	 
	 
	 
	 
	Х

	Створення запасу палива на початок опалювального періоду 

	1
	Вугілля – всього
	тонн
	Х
	 
	 
	 
	Х

	 
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1. На комунальних котельнях місцевих рад
	тонн
	Х
	 
	 
	 
	Х

	
	1.2. На відомчих котельнях
	тонн
	Х
	 
	 
	 
	Х

	2
	Рідке паливо – всього
	тонн
	Х
	 
	 
	 
	Х

	 
	у тому числі:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1. На комунальних котельнях місцевих рад
	тонн
	Х
	 
	 
	 
	Х

	
	2.2. На відомчих котельнях
	тонн
	Х
	 
	 
	 
	Х

	3
	Інші види палива
	тонн
	Х
	 
	 
	 
	Х

	 
	3.1 Дрова (деревина), у тому числі:
	м3
	Х
	 
	 
	 
	Х

	
	3.1.1. На комунальних котельнях 
	м3
	Х
	 
	 
	 
	Х

	
	3.1.2. На відомчих котельнях
	м3
	Х
	 
	 
	 
	Х

	
	3.2 Пелети, у тому числі:
	тонн
	Х
	 
	 
	 
	Х

	
	3.2.1. На комунальних котельнях
	тонн
	Х
	 
	 
	 
	Х

	
	3.2.2. На відомчих котельнях
	тонн
	Х
	 
	 
	 
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	


Керуючий справами 

виконавчого комітету 
міської ради
                                                                        Любов ОЦАБРИКА
Додаток 5

до рішення виконавчого 

комітету міської ради

___.05.2026 № ____/2026
ІНФОРМАЦІЯ 

про планові заходи щодо підготовки дорожньо-мостового господарства 
Нетішинської міської територіальної громади 

 до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року

	№ з/п
	Територіальна громада
	Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг
	Підготовка спеціалізованої  техніки
	Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організаціях за укладеними договорами
	Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації)
	Заготівля посипочного матеріалу та реагентів

	
	
	план
	факт
	%
	обсяг фінансу-вання ФАКТ
	обсяг фінансу-вання ПЛАН
	план
	факт
	%
	обсяг фінансу-вання ФАКТ
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	обсяг фінан-сування ФАКТ
	план
	факт
	%
	обсяг фінансу-вання ФАКТ

	
	
	тис.кв.м
	тис.кв.м
	
	тис грн
	тис грн
	од.
	од.
	
	тис грн
	од.
	од.
	
	тис. од.
	тис. од.
	
	тис грн
	тис.т
	тис.т
	
	тис.грн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Нетішинська міська ТГ
	32,515
	
	
	
	27849,014
	22
	
	
	
	2
	
	
	0,596
	
	
	
	1,594
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради





                                                  Любов ОЦАБРИКА
