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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

___.09.2026




Нетішин



  № ____/2026

Про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30, частини другої, пункту 3 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підбиття підсумків щодо готовності об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади (далі – Нетішинська міська ТГ) до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року, виконавчий комітет Нетішинської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про хід виконання заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської ТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року взяти до відома згідно з додатком.
2. Головам ОСББ, ЖБК та управителям багатоквартирних будинків громади забезпечити своєчасне подання необхідних документів філії «ВП «ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» та взяти під особистий контроль проходження опалювального періоду у вищеозначених будинках. 
3. Директору КП НМР «Благоустрій» Віктору Кондрацькому забезпечити контроль за утриманням вулично-дорожньої мережі комунальної власності Нетішинської міської ТГ в осінньо-зимовий період у належному стані.
4. Рекомендувати генеральному директору філії «ВП «ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» Андрію Козюрі, начальнику КП НМР «ЖКО» Дар’ї Бровко:

4.1. забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до локалізації та ліквідації можливих наслідків аварій та позаштатних ситуацій на системах тепло-, водопостачання та водовідведення;
4.2. у разі виникнення позаштатних ситуацій під час проходження опалювального періоду 2026/2027 року передбачити першочергове резервне забезпечення теплопостачанням найважливіших соціальних об’єктів – закладів освіти та охорони здоров’я.

2
5. Рекомендувати керівникам Славутського відділення Шепетівського РЕМ АТ «Хмельницькобленерго» та Нетішинської дільниці розподільчих мереж Славутського відділення Шепетівського РЕМ АТ «Хмельницькобленерго» забезпечити необхідні умови для надійного та безперебійного електропостачання споживачам Нетішинської міської ТГ та готовності аварійних бригад для оперативного реагування на надзвичайні ситуації в осінньо-зимовий період 2026/2027 року.

6. Це рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Нетішинської міської ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Дениса Захарківа.
Секретар міської ради






      Іван РОМАНЮК
Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради

___.09.2026 № ____/2026
ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року 
станом на 15 вересня 2026 року
Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 28 травня 2026 року № 337/2026 «Про підсумки проходження опалювального періоду 2025/2026 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального госпо-дарства і соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року» затверджено плани заходів з підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади (далі – Нетішинська міська ТГ) до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року.

До виконання робіт з підготовки населених пунктів Нетішинської міської ТГ до осінньо-зимового періоду задіяні такі підприємства: філія «ВП «Хмельниць-ка АЕС» АТ НАЕК «Енергоатом», КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій».
У багатоквартирних житлових будинках, які обслуговує КП НМР «ЖКО», виконано поточні ремонти внутрішньобудинкових систем гарячого та холодного водопостачання, систем опалення і систем водовідведення (в т.ч. замінено частково крани кулькові фланцеві діаметром від 15 мм до 100 мм - 74 шт, крани американка діаметром від 15 мм до 32 мм – 66 шт, кранів до манометра діаметром 15 - 10 шт, манометрів – 12 шт, замінено сталевий трубопровід діаметром від 15 мм до 100 мм загальною протяжністю 24 пог. м) на загальну суму 258 000,00 гривень, проведено герметизацію стиків зовнішніх стикових панелей 724 пог. м на суму 238 920,00 гривень. На сходинкових клітках проведено заміну 7 вікон на металопластикові та відремонтовано дерев’яні рами (замінено завіси, встановлено ручки) на загальну суму 45 840,00 гривень. 

У багатоквартирних житлових будинках за травень – вересень 2026 року проведено поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання на суму 127920,00 гривень (замінено світильники, відновлено освітлення у підвальних приміщеннях, проведено поточний ремонт в розподільчих електрощитах та електрощитових). Станом на 10 вересня 2026 року обсяг коштів, використаних КП НМР «ЖКО» на виконання підготовчих та ремонтних робіт у підпорядкованому їм житловому фонді, становить 798000,00 гривень. До 25 вересня 2026 року підприємством планується завершити перевірку димових і вентиляційних каналів у житлових будинках.
Станом на 10 вересня 2026 року багатоповерхові житлові будинки, управління якими здійснює КП НМР «ЖКО», до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року у м. Нетішин фактично підготовлені на 94 відсотки, підписання паспортів і актів готовності планується завершити до 15 жовтня 2026 року.
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Для належного утримання вулично-дорожньої мережі комунальної власності Нетішинської міської ТГ та забезпечення безпеки дорожнього руху в осінньо-зимовий період КП НМР «Благоустрій» підготовлено 12 одиниць прибиральної та снігоочисної техніки, що складає 55% від плану і витрачено коштів на суму 157533,00 гривень. Заготовлено 326 одиниць шанцевих інструмен-тів, що складає 107% від плану на загальну суму коштів 44 945,08 гривень. Для посипання доріг і вулиць взимку підготовлено документи до проведення процедури закупівлі піску. Залишок піску минулого року – 1509,47 тонни. Проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю відсіву – 300,0 тонн по 180,00 грн за тонну. Постачання відсіву очікується у вересні. Залишок відсіву минулого року 15,46 тонн. Проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю солі 70,0 т. по 7 885,68 грн за одну тонну. Постачання солі очікується у вересні. Залишок солі минулого року 90,69 тонн. Всього заготовлено посипочного матеріалу та реагентів (пісок, сіль, відсів) 1617,0 тонн, що складає 102,0% від плану. 
Протягом підготовчого періоду виконано поточний ремонт вулиць та доріг громади загальним обсягом виконаних робіт 17005,53 кв. м на суму                            3586976,78 гривень та підрядником 14797,4 кв. м на суму 18877948,48 гривень. Загальна сума коштів на поточний ремонт доріг за травень – вересень 2026 року  становить – 22 464 925,27 гривень. Ремонтні роботи продовжуються.

Виконано робіт з капремонту доріг на суму 1151033,00 гривень. Станом на         01 вересня 2026 року проводиться капітальний ремонт автомобільної дороги (улаштування автобусних зупинок) на вул. Лісова в м. Нетішин, зокрема: демонтовано бортових каменів 150 пог. м; розібрано цементнобетонний шар покриття 22 куб. м; улаштовано покриття із фігурних елементів мощення тротуарів довжиною 172 пог. м, шириною до 2,0 м; улаштовано покриття тактильною плиткою тротуарів, ширина до 2,0 м, 14 кв. м; установлено бортових каменів бетонних залізобетонних – 153 пог. м; установлено бетонних поребриків на бетонну основу 137 пог. метрів. Роботи з капремонту продовжуються.
Забезпечення послугами централізованого постачання теплової енергії, холодного, гарячого водопостачання та водовідведення міста здійснює комуналь-не господарство філії «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК» Енергоатом».

Станом на 11 вересня 2026 року комунальним господарством філії                    ВП «ХАЕС» АТ «НАЕК» Енергоатом» до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року фактично підготовлено об’єкти централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 100%, об’єкти теплопостачання на 89%. Підготовчі роботи продовжуються та плануються до завершення у встановлені терміни.
Проведена належна підготовка об’єктів соціально-культурного призначення громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року, у тому числі: заклади охорони здоров’я (КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин»), заклади культури (Мистецька школа «Нетішинська художня школа», КЗ «Палац культури міста Нетішина», КЗ «Старокривинський Будинок культури», КЗ «Нетішинський міський Будинок культури», мистецька школа «Нетішинська школа мистецтв», Нетішинський міський краєзнавчий музей) та заклади освіти (Нетішинський професійний  ліцей,  Нетішинські  гімназії:  «Ерудит», «Енергія» та «Гармонія», 
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Старокривинська гімназія «Патріот», Нетішинський академічний ліцей, вісім ЗДО №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, три позашкільні заклади – БДТ, КЮТ, ЦНПВТКУМ).
У період з травня по вересень 2026 року в Нетішинському професійному ліцеї було проведено комплекс робіт з підготовки до нового опалювального сезону, а саме: проведено заміну запірної арматури (встановлено 6 шт нових кранів); здійснено заміну трубопроводу (на аварійних ділянках замінено 3 пог. м трубопроводу); проведено ревізію засувок та замінено засувку холодної води. 
Проведені заходи забезпечують належний рівень підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років, система теплопостачання закладів Нетішинсь-кого професійного ліцею знаходиться у справному стані і готова до експлуатації.
Зокрема, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» замінені вікна на склопакети в головному лікарському корпусі 90 шт на загальну суму 1500000,00 гривень. Провели очищення дільниць систем водовідведення на загальну суму               150 000,00 грн, проводяться поточні ремонти: системи внутрішньобудинкового теплопостачання – 2 шт, системи гарячого водопостачання – 1 шт, системи холодного водопостачання – 1 штука. 
Закладами культури Нетішинської міської ТГ виконано ряд заходів щодо належної підготовки до осінньо-зимового періоду, зокрема із забезпечення пожежної безпеки в осінньо-зимовий період, а саме: проведено підготовку котла та опалювальної системи до опалювального сезону; проведено ремонт регулятора температури котла; підготовлено системи пожежогасіння, системи автоматичної пожежної сигналізації, установки протипожежної автоматики, системи пожежного моніторингу та спостереження, проведено перезарядку вогнегасників та перекатку пожежних рукавів. 

У комунальному закладі «Палац культури міста Нетішина»: проведено поточний ремонт кабінетів: №№ 305, 306, 413A, 413, коридорів на 3 та 1 поверхах, службовий вхід, приміщення пожежної кімнати, підвальних приміщень № 014 та № 54 (розташоване найпростіше укриття), здійснено ремонт сантехнічного обладнання на суму 43765,00 гривень. Здійснено повірку теплового лічильника на суму 23 617,00 гривень. Проводиться поточний ремонт запірної арматури та часткова заміна вузлів теплового пункту на суму 153764,00 гривень. Проводиться поточний ремонт захисних решіток на вентиляційних каналах забору повітря - 46862,00 гривень. Замовлено металеві сходи з поручнями у найпростіше укриття на суму 15000,00 гривень. Замовлено сходовий електропідйомник для інвалідних візків у найпростіше укриття на суму 269299,00 гривень. Використано коштів на загальну суму 565217,00 гривень.
Станом на 11 вересня заклади культури громади готові до опалювального періоду 2026/2027 року.

В рамках підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 року закладами освіти Нетішинської громади проведено ремонтно-опоряджувальні роботи:

- заміна дверей та віконних блоків;

- технічне обслуговування і поточний ремонт електричного і сантехнічного обладнання із заміною окремих вузлів;

- заміна світильників та ламп на енергозберігаючі;
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- заміна лінолеуму;

- заміна та технічне обслуговування лічильників води, тепла та електроенергії тощо.

Робочою групою виконавчого комітету Нетішинської міської ради 12 та  13 серпня 2026 року проведено перевірку закладів освіти Нетішинської міської ТГ на предмет готовності до нового 2026/2027 навчального року. 
За результатами перевірки всі заклади освіти готові до роботи у новому навчальному році з урахуванням місткості наявних захисних споруд цивільного захисту (укриттів).
Представниками Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області та Шепетівського районного управління цивільного захисту і превентивної діяльності проведено комплексне обстеження об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) закладів освіти. За результатами обстежень складено відповідні акти обстеження об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Усі системи життєзабезпечення укриттів - опалення, централізованого електроживлення, вентиляції, каналізації, водопостачання, а також засоби зв’язку та передачі інформації - перебувають у справному стані.

Укриття укомплектовані нарами, партами та стільцями. Забезпечено наявність запасів питної та технічної води. У приміщеннях проведено косметичний ремонт, зокрема здійснено фарбування кімнат, вбиралень, входів до ПРУ, стін та підлоги.

Виконано комплекс заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки у закладах освіти Нетішинської міської ТГ.

Зокрема, пожежні щити забезпечено необхідним шанцевим інструментом, придбано вогнегасники та кріплення для їх розміщення, діелектричні килими, пожежні рукави та стволи. Проведено перезарядку вогнегасників, перевірку та випробування внутрішніх пожежних кранів, їх обладнання пожежними рукавами, а також заміри опору ізоляції.

Забезпечується цілодобове спостереження та технічне обслуговування систем пожежної сигналізації. Розроблено плани евакуації, організовано проходження працівниками навчання з питань пожежної безпеки та цивільного захисту.

Загальна сума коштів, використаних закладами освіти на виконання заходів із протипожежної безпеки, станом на 01 вересня 2026 становить                       584 879,00 гривень.
З метою створення належних умов для організації освітнього процесу під час можливих відключень електроенергії або повного знеструмлення в умовах воєнного стану всі заклади освіти Нетішинської міської ТГ забезпечені джерелами резервного живлення - дизельними генераторами - та необхідними паливно-мастильними матеріалами. З метою зменшення споживання енергоносіїв та витрат на їх оплату в закладах освіти проводиться комплекс заходів з енергозбереження. Зокрема, поступово здійснюється заміна та модернізація електротехнічного обладнання.
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Загальна сума коштів, використаних на заходи з енергозбереження, становить 2 550 027,00 гривень.

У березні-квітні 2026 року філією «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» проведено обстеження систем теплопостачання закладів освіти Нетішинської міської ТГ, за результатами яких складено відповідні протоколи з рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків.

Закладами освіти проведено роботу щодо виконання вимог та рекомендацій, зазначених у протоколах. Більшість виявлених недоліків усунуто. На виконання відповідних заходів використано кошти в сумі              100 453,00 гривень.
У декількох закладах окремі зауваження усунуто частково. Робота щодо повного усунення виявлених недоліків триває.

Станом на 01 вересня 2026 заборгованість за спожиті енергоносії у закладах освіти Нетішинської міської ТГ відсутня.

Загальна сума коштів, використаних на заходи з підготовки об’єктів закладів освіти до роботи в ОЗП 2026/2027 становить 4 244 870,00 гривень.
Рівень оснащення житлових будинків, приєднаних до систем централізованого теплопостачання, вузлами комерційного обліку теплової енергії становить 100%. Рівень оснащення вузлами комерційного обліку теплової енергії приєднаних до систем централізованого теплопостачання будівель бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Нетішинської міської ТГ, становить 100%.
Для реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру у громаді створено 4 аварійні бригади і аварійно – технічну ланку, резервний запас матеріалів, обладнання та палива.
Враховуючи вищезазначене, багатоквартирний житловий фонд м. Нетішин та об’єкти соціальної сфери Нетішинської міської ТГ фактично готові до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року.

Керуючий справами 

виконавчого комітету 
міської ради 







Любов ОЦАБРИКА
