ПРОЄКТ

[image: image1.jpg]



НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

_____________________сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

________2026



Нетішин



      № __/____

Про виконання Програми благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (нова редакція)
Відповідно до статті 25, пункту 3 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сімдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 06 лютого 2026 року                   № 74/3310 «Про порядок розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», Нетішинська міська рада     

ВИРІШИЛА:
1. Заключний звіт про виконання Програми благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (нова редакція), затвердженої рішенням тридцять третьої сесії Нетішинської міської ради 
VIІІ скликання від 10 лютого 2023 року № 33/1643 із змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення тридцять третьої сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 10 лютого 2023 року № 33/1643 «Про Програму благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (нова редакція)» із змінами та доповненнями.
Міський голова






Олександр СУПРУНЮК
Додаток 
до рішення _______________
сесії Нетішинської міської 
ради VIІІ скликання

__.__.2026 № __/____
Заключний звіт
про виконання Програми благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (нова редакція)
1.Основні дані
Програма благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням тридцять третьої сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 10 лютого 2023 року № 33/1643 з внесеними змінами та доповненнями.

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення благоустрою загальних територій Нетішинської міської ТГ з урахуванням особливостей міської та сільської місцевості, поліпшення зовнішнього вигляду та естетичної привабливості населених пунктів, забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану існуючих об’єктів благоустрою та облаштування нових, підвищення комфортності проживання та відпочинку населення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності громади.

Виконавці програми: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», управління капітального будівництва ВК НМР, Фонд комунального майна міста Нетішина.
Строки виконання програми: 2023-2025 роки.

2.Виконання завдань і заходів
Виконання завдань і заходів Програми за 2023-2025 роки наведено у таблиці.

2

2. Виконання завдань і заходів
	№ 

з/п

 
	Захід
	Головний  виконавець

 
	Тер-мін вико-нання заходу
	Планові обсяги фінансування, гривень
	Фактичні обсяги фінансування, гривень
	Етап виконання



	
	
	
	
	бюджет НМТГ
	інші джерела 
	бюджет НМТГ
	інші джерела 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	1.Електроенергія вуличного освітлення Нетішинської міської ТГ, електроенергія для включення міського фонтану
	КП НМР «Благоустрій»
	2023/
2025
	19142660,00
	-
	12372720,00
	-
	Забезпечено освітлення територій Нетішинської ТГ в вечірні та нічні години, включення міського фонтану в літній період не здійснювалось

	
	2.Утримання зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення Нетішинської ТГ
	КП НМР «Благоустрій»
	2023/

2025
	11417850,00
	-
	7509350,00
	-
	Проведено роботи по огляду та перевірці стану опор та їх фарбування, огляд та ремонт замків люка, перевірка кріплень, реле, контактних систем і стан котушок., заміна ламп. Виконано перевірку правильності роботи засобів обліку, ремонтні роботи електромереж вуличного освітлення. Проводилось сервісне обслуговування системи моніторингу виконавчих пунктів мереж зовнішнього освітлення для забезпечення надійної та безперебійної роботи обладнання, попередження та усунення несправностей в процесі експлуатації системи управління системи «СПРУТ.»


	
	3.Утримання зелених насаджень, видалення карантинних рослин: амброзії полинолистої, борщовика Сосновського та інших, шляхом викопування рослин з корінням, механічним методом (скошування), та утилізація цих рослин
	КП НМР «Благоустрій»
	2023/

2025
	33778150,00
	-
	25108230,00
	-
	Проводився постійний догляд за зеленими насадженнями міста та покращення їх естетичного вигляду (кронування, обрізка дерев, косіння, проріджування, прополювання квітників, підв’язування, полив) . Виконувалось видалення омели та амброзії, збір сирцю насіння квітів, підживлення рослин тощо

	
	4.Прибирання території благоустрою, в т.ч. виконання суспільно-корисних робіт. Ремонт, утримання об’єктів і елементів благоустрою (МАФи, фонтани, інші елементи), придбання обладнання дитячих ігрових майданчиків та обладнання для проведення спортивно-розважальних заходів
	КП НМР «Благоустрій»
	2023/

2025
	62892910,00
	-
	50837130,00
	-
	Забезпечено щоденне прибирання території благоустрою 603354,27 кв.м., в тому числі газони 456472 кв.м., утримання об’єктів та елементів благоустрою у належному стані, в тому числі в осінньо-зимовий період (розчищення та посипання вулично-дорожньої мережі), очищення урн для сміття, вивезення та утилізація сміття, проведення ремонтних робіт елементів благоустрою, встано-влення додаткових елементів

	
	5.Обслуговування  території кладовищ
	КП НМР «Благоустрій»
	2023/

2025
	2225940,00
	-
	1550480,00
	-
	Проводилось прибирання територій кладовищ, систематичне вивезення та утилізація сміття, викошування трави, видалення порослі дерев та аварійних (сухостійних) дерев. Здійснювалось завезення води та піску, придбано сміттєвий контейнер.

	
	6.Утримання території тимчасового утримання безпритульних тварин та утримання безпритульних тварин
	КП НМР «Комфорт»
	2023/

2025
	10706600,00
	-
	6375440,00
	-
	Проводився щоденний догляд за безпритульними тваринами, збір харчових відходів, завезення води, вивіз сміття, відлов безпритульних тварин згідно графіка для подальшої стерилізації та прилаштування. Здійснювалось утримання території тимчасової перетримки тварин: проводився ремонт вольєрів, виготовлення нових,  допоміжних будівель і споруд, придбання корму та медикаментів.

	
	7.Утримання вулично-дорожньої мережі міської територіальної громади, обслуговування світлофорів, гідродинамічне очищення ділянок зливної каналізаційної мережі вулиць, встановлення дорожніх знаків,  нанесення дорожньої розмітки доріг та розмітки пішохідних переходів, поточний ремонт доріг та тротуарів
	КП НМР «Благоустрій»
	2023/

2025
	67730710,00
	-
	55627230,00
	-
	Проводилась робота по очищенню вулично-дорожньої мережі від снігу та посипання протиожеледними матеріалами в осінньо-зимовий період, прибирання від нанесеного піску та ґрунту навесні. Постійно проводились роботи з прибирання доріг та тротуарів, автобусних зупинок, пішохідних та автомобільних мостів, очищення ливневої каналізації та дощових колодязів. Виконано ямковий ремонт доріг та бетонування тротуарів, заливання тріщин бітумною емульсією. Здійснено улаштування та демонтаж пристроїв зменшення швидкості та напівсфер, проведено фарбування існуючих та встановлення нових дорожніх знаків, нанесення розмітки дорожньої та пішохідних переходів, ремонт та фарбування металевих огорож, обмежувальних стовпчиків, напівсфер. Виконано послуги по обслуговуванню світлофору (зміна режиму роботи). Придбано протиожеледні матеріали, паливо-мастильні матеріали, запчастини до автотранспорту. 

	
	8.Утримання та обслуговування технічної бази 
	КП НМР «Благоустрій»
	2023/

2025
	7556910,00
	-
	5778250,00
	-
	Забезпечено постійну охорону виробничої бази, відшкодування витрат за надані комунальні послуги. Придбано матеріали для поточного ремонту фасаду, заміни віконних та дверних блоків, виконано внутрішні електромонтажні роботи та оздоблювальні роботи. 

	
	9.Обслуговування території благоустрою с.Старий Кривин та с.Новий Кривин 
	КП НМР «Благоустрій»
	2023/

2025
	16301390,00
	-
	14175660,00
	-
	Постійно проводилось прибирання території благоустрою та обслуговування доріг сіл Старий та Новий Кривин (ремонт, ґрейдерування доріг). Здійснювалось посипання протиожеледною сумішшю та очищення доріг у зимовий період. Забезпечено вивезення та утилізацію сміття, упорядкування кладовищ та підвезення піску. Придбано матеріали на кладовище: хвіртка, міні-брама, труба профільна. Проведено мікробіологічні та хімічні дослідження води в громадських криницях по вул.Перемоги, вул.Лесі Українки, вул.Космічна.

	
	10.Придбання, монтаж і демонтаж святкового оздоблення, Новорічної ялинки.
	КП НМР «Благоустрій»
	2023/

2025
	343710,00
	-
	125400,00
	-
	Проводився демонтаж та монтаж новорічних світлових фігур, ремонт та встановлення світлових гірлянд та святкового оздоблення

	
	11.Утримання території пляжу, облаштування рятувального поста.
	КП НМР «Комфорт»
	2023/

2025
	3993510,00
	-
	3809860,00
	-
	Забезпечено утримання території міського пляжу та прилеглої території у належному стані, облаштування та функціонування рятувального поста, проведено водолазне обстеження дна акваторії місця масового відпочинку населення «Озеро для купання», здійснено мікробіологічне та хімічне дослідження води, завезення піску для покращення узбережжя. Забезпечено водопостачання у питний фонтан. Виконано ремонт та фарбування елементів благоустрою.

	
	12.Утримання (в тому числі ремонт) та облаштування парків, їх елементів, зон відпочинку на території ТГ, збереження природо заповідного фонду, очищення русла обвідного каналу міста Нетішин, утримання в належному стані берегозакріплювальних споруд вздовж річки Горинь
	КП НМР «Комфорт»
	2023/

2025
	28336900,00
	-
	21004150,00
	-
	Забезпечено утримання та облаштування парків, зон відпочинку міста, утримання парку-заповіднику «Кривинський». відремонтовано майданчик для велотріалу. Виконано ремонт альтанок, урн, лавок, сцени, спортивного майданчика, інших елементів. Забезпечено функціонування модульного санвузла у Диво-парку, утримання берегозакріплювальних споруд, питних фонтанів.

Здійснено заходи із збереження та відновлення зелених насаджень парків, зон відпочинку для покращення загального мікроклімату міста, облаштовано фотозону.

	
	13.Проведення незалежної оцінки об'єктів благоустрою, виготовлення схем організації дорожнього руху
	Фонд комунального майна

міста Нетішина
	2023/

2025
	180000,00
	-
	56400,00
	-
	Забезпечено проведення незалежної оцінки об’єктів благоустрою (ігрового обладнання дитячого майданчика на вул.Набережна; тротуари вул.Ринкова у м.Нетішин; пам’ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи на перетині вул.Набережна та просп.Незалежності; елементів вуличного освітлення у садибній забудові міста Нетішин; частини дороги вул.Привокзальна у с.Старий Кривин; дороги та тротуару на вул Промислова у місті Нетішин; пішохідного мосту та прилеглих до нього сходів у районі вул.Набережна, 23 у м.Нетішин Нетішинської МТГ.

	
	
	КП НМР «Благоустрій»
	
	224500,00
	-
	103820,00
	
	У звітному періоді виконано роботи з виготовлення проєкту «Розроблення схеми розширення автомобільнлї стоянки в районі просп.незалежності, 18 у м.Нетішин», а також послуги з внесення змін та виготовлення і погодження схем ОДР по вулицях Старонетішинська, Ринкова, Промислова, Космонавтів та Набережна у мНетішин Нетішинської МТГ.

	
	14.Проведення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою зеленого господарства, розробка інвентаризаційного плану об'єктів благоустрою, ведення реєстрів зелених насаджень


	КП НМР «Комфорт»
	2023/

2025
	200000,00
	-
	0,00
	-
	Заходи не фінансувались

	
	15.Поточний ремонт дорожнього покриття (вирівнювання та підсипка доріг) вуличної мережі доріг с.Старий Кривин та с.Новий Кривин
	КП НМР «Благоустрій»
	2023/

2025
	0,00
	323430,00
	0,00
	207250,00
	Проведено поточний ремонт (підсипка та вирівнювання) доріг по вул.Приміська та вул.Дачна у с.Старий Кривин Нетішинської МТГ

	
	РАЗОМ:
	
	
	265031740,00
	323430,00
	204434120,00
	207250,00
	

	2
	1. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі
	КП НМР «Благоустрій»
	2023/

2025
	24483420,00
	-
	17781320,00
	-
	Виконано роботи по поточному ремонту дорожнього покриття вулиць та тротуарів, нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком підрядними організаціями (24424,18 кв.м.)

	
	2. Обстеження технічного стану автомобільного мосту на перехресті вул.Будівельників та вул.Набережна в м.Нетішин Хмельницької області

	КП НМР «Благоустрій»
	2023
	236000,00
	-
	0,00
	-
	Заходи не фінансувались

	
	3.Виконання інженерно-геодезичного супроводу робіт по об'єкту: "Нове будівництво пішохідного моста через р.Горинь в районі вул.Михайлова м.Нетішин Хмельницької області"
	УКБ ВК НМР
	2023/
2025
	96300,00
	-
	0,00
	-
	Заходи не фінансувались

	
	4.Послуги з видачі технічних умов на приєднання до мереж холодного водопостачання по об'єкту "Нове будівництво міського кладовища за межами населеного пункту м.Нетішин Шепетівський район Хмельницька область"
	КП НМР «Благоустрій»
	2023
	2000,00
	-
	1990,00
	-
	Отримано технічні умови на приєднання до мереж холодного водопостачання по об’єкту «Нове будівництво міського кладовища за межами населеного пункту м.Нетішин Шепетівський район Хмельницька область»

	
	5.Оформлення та складання звіту технічного обстеження підземного переходу, розташованого за адресою: вул.Варшавська, 1/1 м.Нетішин, Шепетівський район, Хмельницька область
	КП НМР «Благоустрій»
	2024
	14960,00
	-
	7480,00
	-
	Проведено технічне обстеження підземного переходу на вул.Варшавська у м.Нетішин та отримано звіт про його технічний стан.

	
	6.Облаштування Алеї пам'яті Героїв в міському парку культури і відпочинку (р-н вул.Шевченка у місті Нетішин Шепетівського району Хмельницької області)
	КП НМР «Комфорт»
	2025
	290000,00
	-
	0,00
	-
	Заходи не фінансувались

	
	7.Поточний ремонт елементів вуличного освітлення Нетішинської МТГ
	КП НМР «Благоустрій»
	2025
	1942390,00
	-
	674800,00
	-
	Замінено 240 шт. світильників консульних, ЛЕД 30 Вт, проведено поточний ремонт вуличного освітлення


	
	8.Поточний ремонт (влаштування) доріжок з твердим покриттям в місцях поховань померлих (загиблих) військовослужбовців в період повномасштабного вторгнення російських військ на території України в м.Нетішин Шепетівського району Хмельницької області
	КП НМР «Благоустрій»
	2025
	419180,00
	-
	392590,00
	-
	Виконано влаштування доріжок з твердим покриттям в місцях поховань померлих (загиблих) військовослужбовців в період повномасштабного вторгнення російських військ на території України в м.Нетішин

	
	9.Поточний ремонт автомобільного моста на вул. Будівельників (влаштування пішохідної доріжки із асфальтобетону) в м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області

	КП НМР «Благоустрій»


	2025
	350850,00
	-
	0,00
	-
	Роботи заплановано провести у 2026 році

	
	10.Демонтаж підземного переходу на вул. Варшавська в м. Нетішин
	КП НМР «Благоустрій»


	2025
	114300,00
	-
	17600,00
	-
	Виконано роботи з демонтажу підземного переходу, що забезпечить зменшення аварійних ситуацій та створить безпечні умови для руху пішоходів та водіїв ТЗ

	
	11.Поточний ремонт (влаштування) доріжок з твердим покриттям в місцях поховань померлих (загиблих) військовослужбовців в період повномасштабного вторгнення російських військ на території України на новому кладовищі вул. Богдана Хмельницького с. Старий Кривин Шепетівського району Хмельницької області
	КП НМР «Благоустрій»


	2025
	325430,00
	-
	315000,00
	-
	Виконано влаштування доріжок з твердим покриттям в місцях поховань померлих (загиблих) військовослужбовців в період повномасштабного вторгнення російських військ на території України на кладовищі по вул.богдана Хмельницького у с.Старий Кривин Нетішинської МТГ

	
	РАЗОМ:
	
	
	28274830,00
	0,00
	19190780,00
	0,00
	

	3
	1.Придбання машин, механізмів, предметів, обладнання довгострокового користування, оновлення автотракторної техніки, ремонт автотракторної техніки, придбання обладнання та комплексів дитячих ігрових майданчиків
	КП НМР «Благоустрій»


	2023/

2025
	8167960,00
	-
	2067200,00
	-
	Придбано трактор YTO NLX 754 з навісним обладнанням (підмітальна щітка, гідравлічний поворотний сніговий відвал з системою кріплень); причіп тракторний ПТС-4; генератор бензиновий 5000 Вт; обладнання для дитячих ігрових майданчиків

	
	
	КП НМР «Комфорт»


	2023/

2025
	20844190,00
	-
	2046950,00
	-
	Придбано санвузол модульний, висоторізи (2), кущорізи (2), автомобіль вантажний бортовий RENAULT MASTER (тентований, бортовий, дубль-кабіна), мобільну туалетну кабінку, систему відеоспостереження.

	
	2.Капітальний ремонт доріг та вулиць Нетішинської міської ТГ
	УКБ ВК НМР
	2023/

2025
	3800000,00
	-
	0,00
	-
	Заходи не фінансувались

	
	3.Реконструкція дренажно-обвідного каналу та ремонт елементів міського фонтану; нове будівництво скверу з реконструкцією фонтану по просп.Незалежності в м.Нетішин Хмельницької області
	УКБ ВК НМР
	2023/

2025
	35000000,00
	-
	0,00
	-
	Заходи не фінансувались

	
	4.Нове будівництво автостоянок для автотранспорту по вулицях Шевченка та Чорновола в м.Нетішин Хмельницької області
	УКБ ВК НМР
	2023/

2025
	2477410,00
	-
	65425,00
	-
	Частково сплачено за виготовлення проєктної документації на будівництво автостоянки по вул.Чорновола у місті Нетішин

	
	5.Капітальний ремонт (місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинки автобусів) вулиці Набережна в м.Нетішин Хмельницької області
	УКБ ВК НМР
	2023/

2025
	2477410,00
	-
	0,00
	-
	Заходи не фінансувались

	
	6.Будівництво міського парку культури та відпочинку в м.Нетішин Хмельницької області
	УКБ ВК НМР
	2023/

2025
	42505710,00
	-
	0,00
	-
	Заходи не фінансувались

	
	7.Будівництво пішохідного моста через р.Горинь в м.Нетішин Хмельницької області та проведення будівельно-технічного дослідження об’єкту будівництва
	УКБ ВК НМР
	2023/

2025
	5450000,00
	-
	226480,00
	-
	Проведено будівельно-технічне обстеження конструкцій моста, виконано повторні інженерні вишукування згідно з технічним завданням, пронграмою виконання робіт та ДБН

	
	8.Виготовлення ПД та будівництво спортивного майданчика по вул.Солов’євській
	УКБ ВК НМР 
	2023/

2025
	3000000,00
	-
	0,00
	-
	Заходи не фінансувались

	
	9.Будівництво тротуару по вул.Привокзальній в с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області
	УКБ ВК НМР
	2023/

2025
	100000,00
	-
	0,00
	-
	Заходи не фінансувались

	
	10.Будівництво парку у районі вул.Набережна, вул.Будівельників та просп.Незалежності в м.Нетішин Хмельницької області

	УКБ ВК НМР
	2023/

2025
	100000,00
	-
	0,00
	-
	Заходи не фінансувались

	
	11.Будівництво об'єкту "Нове будівництво вуличного освітлення (зона пішоходного мосту через р.Горинь) в районі вул.Михайлова м.Нетішин Хмельницької області"
	УКБ ВК НМР
	2023/

2025
	120000,00
	-
	0,00
	-
	Заходи не фінансувались

	
	12.Будівництво ПЛІ - 0,4 кВ по вул.Привокзальній в с. Старий Кривин, Славутського району, Хмельницької області. Підключення ПЛІ від нового джерела постачання електричної енергії (КТП) вулиці Садової
	УКБ ВК НМР
	2023/

2025
	42000,00
	-
	0,00
	-
	Заходи не фінансувались

	
	13.Виготовлення проєктної документації на тему: -"Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул.Солов'євська в м.Нетішин Хмельницької області"; -"Будівництво мережі зовнішнього освітлення с.Старий Кривин Хмельницької області: вулиця Чкалова, вулиця Космічна, вулиця Лесі Українки, вулиця Шевченка, вулиця Богдана Хмельницького";  -"Нове будівництво мережі вуличного освітлення по вул.Енергетиків, вул.Будівельників, вул.Семеновського, вул.Приміська, вул.Вишнева, вул.Ярослава Мудрого, вул.Сохопілля, провулку Шевченка, вул.Лесі Українки, вул.Шевченка, вул.Космічна в с.Старий Кривин Нетішинської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області та виконання супровідних робіт"; -"Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул.Богдана Хмельницького, вул.Зелена, вул.Героїв України, вул.Лесі Українки, вул.Привокзальна, вул.Садова в с.Старий Кривин Нетішинської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області та виконання супровідних робіт".
	УКБ ВК НМР
	2023/

2025
	138000,00
	-
	0,00
	-
	Виконано інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування, отримано технічні умови

	
	
	КП НМР «Благоустрій»
	2025
	376940,00
	
	109970,00
	
	

	
	14.Реконструкція системи вуличного освітлення по вулиці Лісова (дорога до хлібозаводу) у місті Нетішин Шепетівського району Хмельницької області.
	УКБ ВК НМР
	2023/

2025
	312650,00
	-
	0,00
	-
	Заходи не фінансувались

	
	
	КП НМР «Благоустрій»
	2024
	327180,00
	-
	235500,00
	-
	Проведено замірювання опору контурів заземлення опор по об’єкту. Встановлено залізобетонні одностоякові опори СВ 95-2-4А. Виконано монтаж кронштейнів зі світильниками LED-60W та монтаж кабелю СИП

	
	15.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на тему: "Реконструкція системи вуличного освітлення по вул.Лісова (дорога до хлібозаводу) в м.Нетішин Шепетівського району Хмельницької області  
	КП НМР «Благоустрій»
	2023
	16400,00
	-
	10950,00
	-
	Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на тему: «Реконструкція системи вуличного освітлення по вул.Лісова (дорога до хлібозаводу) в м.Нетішин Шепетівського району Хмельницької області».

	
	16. 1.Виготовлення проєкту та експертизи (Реконструкція мережі зовнішнього освітлення (дообладнання мережі системою автономного освітлення з альтернативними джерелами енергії) в м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області).                                                               2.Виготовлення проєкту та експертизи (Будівництво системи автономного освітлення з альтернативними джерелами енергії в с.Кривин Шепетівського району Хмельницької області).                                                       3.Виготовлення проєкту та експертизи (Будівництво системи автономного освітлення з альтернативними джерелами енергії в садибній забудові м.Нетішин Шепетівського району Хмельницької області).
	КП НМР «Благоустрій»
	2023
	94200,00
	-
	0,00
	-
	Заходи не фінансувались

	
	17. Капітальний ремонт доріг Нетішинської міської територіальної громади з улаштуванням автобусних зупинок
	УКБ ВК НМР
	2023/

2025
	5488000,00
	-
	711471,00
	-
	Проведено підготовчі роботи (розбирання цементного та асфальтобетонного покриттів, бортових каменів), земляні роботи, улаштування покриття з фігурних елементів мощення, тактильної плитки, встановлення бортових каменів тощо.
Виконано улаштування покриття з ФЕМ, тактильної плитки, встановлення бортових каменів, улаштування автобусної зупинки на вул.Старонетішинська. Виготовлено ПД на капітальний ремонт дороги з улаштуванням автобусних зупинок по вул.Лісова у м.Нетішин.

	
	18. Нове будівництво міського кладовища за межами населеного пункту м.Нетішин Шепетівський район Хмельницька область, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи кошторисної частини проєкту та виконання супровідних робіт                     
	КП НМР «Благоустрій»
	2023/

2025
	29842300,00
	-
	9700820,00
	-
	Виготовлено проєктно-кошторисну документацію, роботи з інженерно-геодезичних вишукувань, роботи по проведенню експертизи кошторисної частини та інженерно-геологічних вишукувань по об’єкту "Нове будівництво міського кладовища за межами населеного пункту м.Нетішин Шепетівський район Хмельницька область".
Дозвільний документ на початок будівельних робіт отримано 11.12.2024 року. До кінця 2024 року виконано звалювання та  корчування дерев та пнів (601 шт), планування території бульдозером (51,973 кв.м.).
Проведено планування території, монтаж та фарбування огородження, монтаж хвіртки з воротами, покриття доріжок з гранітних висівок, прокладання зовнішнього водопроводу та каналізації. Проведено коригування ПКД (1, 2, 3 черги) та експертиза.

	
	19. Виготовлення проєктної документації на тему: "Нове будівництво мережі вуличного освітлення по вул.Промислова, вул.Ринкова та вул.Енергетиків в м.Нетішин Нетішинської територіальної громади Шепетівського району, Хмельницької області"; будівництво та виконання супровідних робіт.
	КП НМР «Благоустрій»
	2025
	82880,00
	-
	39230,00
	-
	Виконано інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування, отримано технічні умови.

	
	20.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на об’єкт «Нове будівництво тротуару по вул.Ринкова та вул.Промислова в м.Нетішин Нетішинської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області», будівництво та виконання супровідних робіт
	КП НМР «Благоустрій»
	2025
	104230,00
	-
	57000,00
	-
	Виготовлено ПКД та виконано робити з будівництва тротуару на вул.Ринкова у м.Нетішин. Проведення експертизи плануєтьсґя у 2026 році.

	
	РАЗОМ:
	
	159700050,00
	0,00
	15270996,00
	0,00
	

	 
	 
	ВСЬОГО
	453006620,00
	323430,00
	238895896,00
	207250,00
	


19
3.Оцінка ефективності виконання програми:

	Показники
	2023 
	2024 
	2025

	Економічні
	
	
	

	Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міської ТГ, гривень:
Кошти інших джерел, гривень:
	79198845,00
73330,00
	71725830,00

0,00
	87971221,00
133920,00

	Соціальні
	
	
	

	Придбано машини, обладнання та інструменти:

- трактор YTO NLX 754 з навісним обладнанням, шт.

-
модульний санвузол, шт.

-
висоторіз, шт.

-
кущоріз, шт.
- автомобіль вантажний бортовий RENAULT MASTER (тентований, бортовий, дубль-кабіна), шт.

-
мобільна туалетна кабінка, шт.
- генератор бензиновий Dnipro-M GX-50E (5000Вт), шт.

- причіп тракторний 2ПТС-4, шт.

- нові елементи дитячого ігрового обладнання, шт.

- автомобіль вантажний, од.

- мобільна туалетна кабінка, шт.

- система відеоспостереження, од.
	1

1

2

2


	1

1
	1
2
2
1

1

10

1

2

1

	Вуличні лавочки:

- відремонтовано, шт.

- пофарбовано, шт.

- виготовлено та встановлено нових, шт.

	95

240

10


	110

240

7

	124
299
12


	Відремонтовано та пофарбовано дитячих майданчиків, од.
	73
	73
	74

	Виготовлено та встановлено:

· альтанки, од.

· лавки-арки, шт.
· кабінки для переодягання, од.

· тіньових навісів, шт.

· дерев’яних опор для квітів, шт.

· металевих опор для квітів, шт.

· фотозона, од.
	1

2


	2

2


	3

8

3

1

	Відремонтовано та пофарбовано альтанок та тіньових навісів, од.

	
	
	10

	Придбано пісок для дитячих майданчиків, посипання вулиць та для кладовищ, т
	500
	470
	

	Придбано протиожеледних матеріалів, т
	1079,35
	1046,82
	1399,5

	Закуплено світлодіодних ламп зовнішнього освітлення, шт.

	300
	
	

	Закуплено енергозберігаючих світильників, шт.
	
	28
	186

	Придбано та встановлено світильники LED-60W з кронштейнами, шт.
	
	16
	

	Придбано та встановлено опори СВ 95-2-4А, шт.
	
	10
	

	Урни (контейнери) для сміття:

-
придбано та встановлено нових, шт.

-
пофарбовано, шт.

-
відремонтовано та встановлено, шт.
	40

610

72
	610

80
	49
622
12

	Утримання зеленних насаджень, 

-
висаджено розсади квітів, шт.

-
висаджено кущів, шт.

-
висаджено дерев, шт.

-
засіяно квітників, кв.м

-
засіяно газонів, га

-
видалено сухих, аварійних дерев та кущів, шт.

-
видалено сухого живоплоту, м.пог.

-
викошено газонів, га.

-
стрижка кущів та чагарників, м.пог.

	5866

1060

15

4000

0,3

71

70

54,5

16707
	5398

378

-

3354

0,33

81

182

54,9

16536


	6341

347
-

499

0,5

44

193

69,51

16630

	Поточний ремонт вулиць та доріг з нанесенням дорожньої розмітки холодним пластиком, м2.
	24424,18
	27838
	25090

	Ямковий ремонт доріг, вулиць, бетонування тротуарів кв.м.
	16021,22
	
	7198,86

	Поточний ремонт вулиць та доріг (підсипка та вирівнювання), м2.
	16609,5
	9175,44
	6526

	Облаштовано з’їздів колясочних, од.
	
	4
	

	Придбано та встановлено дорожніх знаків, шт.
	292
	62
	171

	Придбано та встановлено люків колодязних, шт.
	16
	
	

	Очищено дощових колодязів, шт.
	
	177
	177

	Придбано та встановлено ливневих решіток, шт.
	30
	
	

	Капітальний ремонт доріг та улаштування тротуарів:

· покриття з ФЕМ, м2.

· бетонні бортові камені, м.пог.

· покриття з тактильної плитки, м2.
· встановлено автобусних зупинок, од.

	154

179

13,6
	2,4

25,68

2,9

1


	

	Розроблено проекти схеми організації дорожнього руху на вуличній мережі, вул.
	
	
	9

	Грейдерування (планування) доріг, кв.м
	
	770
	720

	Встановлено поребриків та ботрових каменів, м.пог.
	
	
	11,05

	Будівництво нового кладовища:

-звалювання, корчування дерев та пнів, шт.

-планування території бульдозером, м2.
-ємність 5000 л, шт.

-ворота з хвірткою, шт.
	
	601

51,973


	1

1

	Екологічні
	
	
	

	Вивезено та утилізовано сміття, куб.м
	3463,2
	3406,8
	3320,5

	Вивезено та утилізовано промислових відходів (бетонний бій), куб.м
	135
	642
	459

	Обстеження дна озера для купання, год.
	
	
	32

	Мікробіологічне дослідження води питної в криницях громадських, од.
	4
	4
	2

	Мікробіологічне дослідження води питної з питного фонтана, піску, од.
	
	
	300

	Інші
	
	
	

	Простерилізовано тварин (собак, котів), голів

Придбано кормів для тварин, т.
	207
10,68
	328

7,848


	304

9,3


4. Заключний висновок

Програма благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена рішенням тридцять третьої сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 10 лютого 2023 року № 33/1643 (далі - програма).

Термін дії програми розраховано на три роки. На фінансово-економічне забезпечення програми у бюджеті громади було заплановано                  453006620,00 гривень, фактично профінансовано – 238895896,00 гривень.

Завдяки реалізації основних заходів програми вдалося досягнути таких результатів: 

22

- проведено заміну ламп світильників мережі зовнішнього освітлення на енергозберігаючі та діодні; 
- щороку проводилося обрізування гілля на деревах, видалення сухих і  аварійних дерев та порослі, стрижка кущів, прочищення живоплоту, висадження багаторічних квітів, прополювання квітників, лунок дерев, висаджування розсади сезонних квітів, засівалися квітники та газони;

· здійснювалося санітарне очищення території пляжу, водолазне обстеження дна акваторії водного об’єкту, рекультивація ґрунту міського пляжу, у літній період постійно проводилося мікробіологічне та хімічне дослідження води та піску, облаштування рятувального посту;

·  на території громади проведений ремонт старих та встановлення                  нових лавочок для відпочинку, альтанок, придбані і встановлені окремі елементи дитячих ігрових майданчиків, нові урни та контейнери для сміття тощо;

· проводилася робота з утримання вулично-дорожньої мережі громади: очищення від снігу та ожеледиці у зимовий період доріг, вулиць, внутрішньодворових проїздів, тротуарів, посипання їх протиожеледними  сумішами, очищення від мулу та бруду зливових приймачів та зливних колодязів, прибирання доріг, вулиць та широких тротуарів громади від нанесеного піску та ґрунту щовесни, автобусних зупинок, пішохідних містків, прибирання обвідного каналу тощо;

·  проводиться періодичне прибирання та вивезення сміття з території кладовищ громади, косіння трави, підвіз води та піску;
·  виконано поточний та ямковий ремонт тротуарів, доріг, вулиць, щороку проводились роботи з нанесення дорожньої розмітки та розмітки пішохідних переходів, встановлення та демонтаж засобів зниження швидкості, підсипка та грейдерування (планування) доріг та інше;

· виконано капітальний ремонт доріг громади, а саме улаштування покриття з ФЕМ, тактильної плитки, встановлення бортових каменів, улаштування автобусної зупинки на вул.Старонетішинська;

· придбано трактор YTO NLX 754 з навісним обладнанням (підмітальна щітка, гідравлічний поворотний сніговий відвал з системою кріплень); причіп тракторний ПТС-4; генератор бензиновий 5000 Вт; обладнання для дитячих ігрових майданчиків;
· виконано демонтаж аварійного підземного переходу з метою підвищення безпеки дорожнього руху, виготовлено схеми організації дорожнього руху;
· виготовлено проєкт та розпочато будівельні роботи за проєктом «Нове будівництво міського кладовища за межами населеного пункту м.Нетішин Шепетівський район Хмельницька область».
Заплановані програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених бюджетних призначень. Бюджетні кошти були використані за призначенням та спрямовані на досягнення мети програми, а саме: реалізація


23

 комплексу заходів щодо забезпечення благоустрою загальних територій Нетішинської міської ТГ з урахуванням особливостей міської та сільської місцевості, поліпшення зовнішнього вигляду та естетичної привабливості населених пунктів, забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану існуючих об’єктів благоустрою та облаштування нових, підвищення комфортності проживання та відпочинку населення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності громади.
Програма благоустрою Нетішинської МТГ є ефективною, соціально значущою та такою що забезпечує належне функціонування та розвиток інфраструктури громади.

Секретар міської ради






Іван РОМАНЮК


Виконавці:
Перший заступник міського голови






Денис Захарків, 

начальник відділу благоустрою

та житлово-комунального господарства

виконавчого комітету 

Нетішинської міської ради







Єлізавета Чайковська
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про результати виконання Програми благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (нова редакція)
Програма благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (нова редакція), затверджена рішенням тридцять третьої сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 10 лютого 2023 року № 33/1643 зі змінами, розроблена з метою реалізації комплексу заходів щодо забезпечення благоустрою загальних територій Нетішинської міської ТГ з урахуванням особливостей міської та сільської місцевості, поліпшення зовнішнього вигляду та естетичної привабливості населених пунктів, забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану існуючих об’єктів благоустрою та облаштування нових, підвищення комфортності проживання та відпочинку населення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності громади.

Виконавці програми: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради,           КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», управління капітального будівництва ВК НМР, Фонд комунального майна міста Нетішина.

Заплановані програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених бюджетних призначень. Детальна інформація щодо кількісних результативних показників виконання Програми наведена у розділі 3 заключного звіту. Виконання заходів дало змогу забезпечити збереження та відновлення зелених насаджень, підвищити експлуатаційні якості об’єктів і елементів благоустрою громади шляхом відновлення та продовження строків служби цих об’єктів, провести оновлення елементів благоустрою шляхом встановлення нових, підвищити комфортність і безпеку умов проживання та відпочинку громадян Нетішинської міської територіальної громади.
Начальник відділу благоустрою

та житлово-комунального господарства

виконавчого комітету 

Нетішинської міської ради




Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА

