ПРОЄКТ
[image: image1.jpg]



НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

________________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

______2026




Нетішин



   № __/___
Про виконання Програми співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини четвертої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сімдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 06 лютого 2026 року 
№ 74/3310 «Про порядок розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», Нетішинська міська рада     

ВИРІШИЛА:

1. Заключний звіт про виконання Програми співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки, затвердженої рішенням сорок дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 12 липня                                     2024 року № 49/2362, із змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.
2. Зняти з контролю рішення сорок дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 12 липня 2024 року № 49/2362 «Про Програму співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки» з внесеними змінами.
Міський голова                                                           Олександр СУПРУНЮК
Додаток 

до рішення _______________
сесії Нетішинської міської 

ради VIІІ скликання

________2026 № __/____
Заключний звіт

про виконання Програми співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки
1.Основні дані
Програма співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки затверджена рішенням сорок дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 12 липня 2024 року № 49/2362 зі змінами та доповненнями.

Метою Програми є:


- створення прозорого механізму фінансової підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків, що стане важливим і дієвим чинником прискорення самоорганізації мешканців щодо подальшого самостійного утримання своєї спільної власності;
- створення умов для покращення стану багатоквартирного житлового фонду у місті, поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для забезпечення комфортного проживання у житлових будинках, надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтних робіт будинків та їх елементів, обладнання на умовах співфінансування;

- створення умов для залучення мешканців приватного сектора до покращення благоустрою та поліпшення умов їх проживання шляхом об’єднання зусиль Нетішинської міської ради та її виконавчих органів з органами самоорганізації населення громади.

Виконавці програми: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина, КП НМР «ЖКО», ПП «Нетішин-Управбуд», КП НМР «Благоустрій», СРБП «Хмельницькліфт», Нетішинська філія «Керуюча компанія № 1» ТОВ «АРМ-ЕКО», управителі, ОСББ, ОСН.

Строки виконання програми: 2024-2025 роки.
2

2.Виконання завдань і заходів: 

	№ 

з/п

 
	Захід
	Головний виконавець

 
	Термін вико-нання заходу
	Планові обсяги 
фінансування, грн
	Фактичні обсяги фінансування, грн
	Етап виконання



	
	
	
	
	бюджет громади
	інші джерела 
	бюджет громади
	інші джерела 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	1. Експертне обстеження ліфтів та/або позачерговий технічний огляд ліфтів
	Виконавчий комітет НМР, 

КП НМР «ЖКО»; ПП «Нетішин-Управбуд»

ОСББ, управителі
	2024-2025
	500000,00
	26400,00
	-
	-
	Захід не фінансувався, заявки не надходили

	
	2. Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків на умовах співфінансування    
	Виконавчий комітет НМР,

ОСББ, управителі
	2024-2025

	2500000,00
	1666800,00
	1142922,25
	761948,364
	Виконано капітальний ремонт покрівлі в 1 багатоквартирному будинку (Набережна, 15).
Проведено заміну вікон у місцях загального користування 4-х багатоквартирних житлових будинків (Набережна, 27; Миру, 14; Героїв України, 9; Будівельників, 11) 

	
	3. Проведення капітального ремонту, модернізації ліфтів багатоквартирних будинків на умовах співфінансування 
	Виконавчий комітет НМР,

ОСББ, управителі 
	2024-2025
	4000000,00
	2666800,00
	914249,00
	620740,75
	Виконано капітальний ремонт 13 ліфтів у 7 багатоквартирних житлових будинках: вул.Будівельників, 2

-2 ліфта;
вул.Шевченка, 24

 – 1 ліфт;

пр.Незалежності, 12 

·  1 ліфт;

вул.Шевченка, 16

- 2 ліфта;

вул.Шевченка, 18 

– 4 ліфта;

пр.Миру, 1

 -1 ліфт;

вул.Шевченка, 8 

– 2 ліфта.

	
	4.Проведення робіт з благоустрою територій сіл Нетішинської міської ТГ та садибної забудови міста Нетішин
	Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», ОСН
	2024-2025
	1000000,00
	666600,00
	-
	-
	Захід не фінансувався, заявки не надходили 

	
	
	РАЗОМ
	8000000,00
	5026600,00
	2057171,25
	1382689,114
	


4
3.Оцінка ефективності виконання програми
Показники очікуваних результатів:
	Показники
	2024 рік
	2025

	Економічні:
	
	

	Загальний обсяг видатків, грн:
	0,00
	3439860,364

	в т.ч.  - кошти бюджету громади, грн 
	0,00
	2057171,25

	- кошти співвласників, грн
	0,00
	1382689,114

	Соціальні: 
	
	

	
	
	

	Проведено експертне обстеження технічного стану ліфтів, шт.
	0
	0

	Проведено позачерговий технічний огляд ліфтів, шт.
	0
	0

	Проведено капітальний ремонт житлового будинку (заміна вікон, покрівля), од.
	0
	5

	Капітальний ремонт ліфтів, шт.
	0
	13

	
	
	

	Екологічні:
	-
	-

	Інші:
	-
	-


4.Заключний висновок
Програма співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки була спрямована на створення умов для покращення стану багатоквартирного житлового фонду, поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для забезпечення комфортного проживання у житлових будинках, надійності та безпечної експлуатації житлового фонду, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтних робіт будинків та їх елементів, обладнання на умовах співфінансування.


За період реалізації програми вдалося виконати наступне: 


У 2025 році виконано капітальний ремонт 13 ліфтів у 7 багатоквартирних житлових будинках. Виконано капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку по вул. Набережна, 15, проведено заміну вікон в місцях загального користування у 4 багатоквартирних будинках. Звіти учасників програми оприлюднені на сайті Нетішинської міської ради у рубриці: Комунальна сфера/ЖКГ/Звіти учасників Програми співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської МТГ.
Заплановані Програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених коштів бюджету громади та із залученням коштів співвласників багатоквартирних житлових будинків – учасників програми. Бюджетні кошти були використані за призначенням та спрямовані на досягнення мети Програми,


5

 а саме: створення умов для покращення стану багатоквартирного житлового фонду у місті, поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних житлових будинків Нетішинської міської територіальної громади, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтних робіт будинків та їх елементів, обладнання.

Програма є гендерно нейтральною, актуальною для громади, та потребує продовження реалізації заходів у 2026 році.

З метою реалізації заходів Програми необхідно забезпечити своєчасне фінансування заходів.

Секретар міської ради






Іван РОМАНЮК

Виконавець:
Начальник відділу благоустрою 

та житлово-комунального господарства 
виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Єлізавета Чайковська
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про результати виконання Програми співфінансування проєктів 
у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки
Рішенням сорок дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 12 липня 2024 року № 49/2362 затверджено Програму співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки.

Програма спрямована на створення прозорого механізму фінансової підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків, що є важливим і дієвим чинником прискорення самоорганізації мешканців щодо подальшого самостійного утримання своєї спільної власності; покращення стану багатоквартирного житлового фонду у місті, поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для забезпечення комфортного проживання у житлових будинках, надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтних робіт будинків та їх елементів, обладнання на умовах співфінансування; залучення мешканців приватного сектора до покращення благоустрою та поліпшення умов їх проживання шляхом об’єднання зусиль Нетішинської міської ради та її виконавчих органів з органами самоорганізації населення громади.

Реалізація заходів програми проводилась відповідальними виконавцями Програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, СРБП «Хмельницькліфт», Нетішинська філія «Керуюча компанія № 1» ТОВ «АРМ-ЕКО», управителі, ОСББ.

Заплановані програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених коштів з бюджету громади та залучених коштів співвласників багатоквартирних житлових будинків – учасників Програми. Детальна інформація щодо кількісних результативних показників ефективності виконання програми наведені у розділі 3 заключного звіту.

Начальник відділу благоустрою та
житлово-комунального господарства 
виконавчого комітету Нетішинської 

міської ради   






Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА 

